| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 04.03.2013 № 404 |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и мущества муниципального образования "Город Батайск" на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 32758,4 | 32757,9 | 0 | 32758,4 | 0 | 0 | 32758,4 | 0 | 32757,9 | 0 | 0 | 32757,9 | 0 | 100 |
| Инвентаризация бесхозных объектов | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 1809,4 | 1809,4 | 0 | 1809,4 | 0 | 0 | 1809,4 | 0 | 1809,4 | 0 | 0 | 1809,4 | 0 | 100 |
| Установка счетчиков | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 507,5 | 507,0 | 0 | 507,5 | 0 | 0 | 507,5 | 0 | 507,0 | 0 | 0 | 507,0 | 0 | 100 |
| Разработка ПСД | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 19000,0 | 19000,0 | 0 | 19000,0 | 0 | 0 | 19000,0 | 0 | 19000,0 | 0 | 0 | 19000,0 | 0 | 100 |
| Земельный налог | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 32,7 | 32,7 | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 32,7 | 0 | 32,7 | 0 | 0 | 32,7 | 0 | 100 |
| Капитальный ремонт теплотрассы | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 4473,5 | 4473,5 | 0 | 4473,5 | 0 | 0 | 4473,5 | 0 | 4473,5 | 0 | 0 | 4473,5 | 0 | 100 |
| Капитальный ремонт ограждения | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 498,2 | 498,2 | 0 | 498,2 | 0 | 0 | 498,2 | 0 | 498,2 | 0 | 0 | 498,2 | 0 | 100 |
| Ремонт колонок и колодцев | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 187,0 | 187,0 | 0 | 187,0 | 0 | 0 | 187,0 | 0 | 187,0 | 0 | 0 | 187,0 | 0 | 100 |
| Утепление фасада жилого дома по ул. Шмидта 121 | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 395,2 | 395,2 | 0 | 395,2 | 0 | 0 | 395,2 | 0 | 395,2 | 0 | 0 | 395,2 | 0 | 100 |
| Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 3585,3 | 3585,3 | 0 | 3585,3 | 0 | 0 | 3585,3 | 0 | 3585,3 | 0 | 0 | 3585,3 | 0 | 100 |
| Капитальный ремонт муниципального имущества | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 2050,1 | 2050,1 | 0 | 2050,1 | 0 | 0 | 2050,1 | 0 | 2050,1 | 0 | 0 | 2050,1 | 0 | 100 |
| Субсидия на ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Батайск.пер. Городской, 18. | благоприятные условия проживания граждан | тыс. руб. | 219,5 | 219,5 | 0 | 219,5 | 0 | 0 | 219,5 | 0 | 219,5 | 0 | 0 | 219,5 | 0 | 100 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |