| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 04.03.2013 № 405 |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальнной долгосрочной целевой программе "Развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Батайске на 2012-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 24 206,60 | 19 793,27 | 18,23 | 24 206,60 | 0,00 | 19 262,40 | 4 944,20 | 0,00 | 19 793,27 | 0,00 | 15 773,97 | 4 019,31 | 0,00 | 81,77 |
| всего |  |  | 22 218,20 | 18 021,80 | 18,89 | 22 218,20 | 0,00 | 17 752,30 | 4 465,90 | 0,00 | 18 021,80 | 0,00 | 14 358,57 | 3 663,24 | 0,00 | 81,11 |
| Авиагородок, 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, теплоснабжения, кровли, УУТЭ. | тыс. руб. | 1 900,10 | 1 838,26 | 3,25 | 1 900,10 | 0,00 | 1 518,20 | 381,90 | 0,00 | 1 838,26 | 0,00 | 1 468,77 | 369,49 | 0,00 | 96,75 |
| Авиагородок, 36 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения,фасада, УУТЭ. | тыс. руб. | 2 754,90 | 2 719,22 | 1,30 | 2 754,90 | 0,00 | 2 201,20 | 553,70 | 0,00 | 2 719,22 | 0,00 | 2 131,86 | 587,36 | 0,00 | 98,70 |
| Авиационная, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭ. | тыс. руб. | 1 569,70 | 830,88 | 47,07 | 1 569,70 | 0,00 | 1 254,10 | 315,60 | 0,00 | 830,88 | 0,00 | 663,87 | 167,01 | 0,00 | 52,93 |
| Книжный, 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, кровли. | тыс. руб. | 1 614,90 | 1 589,35 | 1,58 | 1 614,90 | 0,00 | 1 290,30 | 324,60 | 0,00 | 1 589,35 | 0,00 | 1 269,89 | 319,46 | 0,00 | 98,42 |
| Книжный, 13 | Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли. | тыс. руб. | 1 614,90 | 1 252,99 | 22,41 | 1 614,90 | 0,00 | 1 290,30 | 324,60 | 0,00 | 1 252,99 | 0,00 | 1 001,14 | 251,85 | 0,00 | 77,59 |
| Комарова, 175 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭ. | тыс. руб. | 1 716,10 | 1 707,93 | 0,48 | 1 716,10 | 0,00 | 1 371,20 | 344,90 | 0,00 | 1 707,93 | 0,00 | 1 364,58 | 343,35 | 0,00 | 99,52 |
| Комсомольская, 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭ. | тыс. руб. | 1 642,70 | 1 626,94 | 0,96 | 1 642,70 | 0,00 | 1 312,40 | 330,30 | 0,00 | 1 626,94 | 0,00 | 1 299,92 | 327,02 | 0,00 | 99,04 |
| Комсомольская, 113 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли, УУТЭ. | тыс. руб. | 2 565,00 | 858,11 | 66,55 | 2 565,00 | 0,00 | 2 049,40 | 515,60 | 0,00 | 858,11 | 0,00 | 685,63 | 172,48 | 0,00 | 33,45 |
| Куйбышева, 184 | Ремонт системы отопления, кровли. | тыс. руб. | 1 615,00 | 1 517,35 | 6,05 | 1 615,00 | 0,00 | 1 290,40 | 324,60 | 0,00 | 1 517,35 | 0,00 | 1 212,36 | 304,99 | 0,00 | 93,95 |
| Луначарского, 178 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, кровли. | тыс. руб. | 1 994,90 | 1 988,58 | 0,32 | 1 994,90 | 0,00 | 1 594,00 | 400,90 | 0,00 | 1 988,58 | 0,00 | 1 588,88 | 399,71 | 0,00 | 99,68 |
| Рабочая, 114 | Ремонт систем отопления, кровли. | тыс. руб. | 1 615,00 | 1 163,78 | 27,94 | 1 615,00 | 0,00 | 1 290,40 | 324,60 | 0,00 | 1 163,78 | 0,00 | 929,86 | 233,92 | 0,00 | 72,06 |
| Парковый,13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, кровли, фасада, УУТЭ. | тыс. руб. | 1 615,00 | 928,43 | 42,51 | 1 615,00 | 0,00 | 1 290,40 | 324,60 | 0,00 | 928,43 | 0,00 | 741,81 | 186,62 | 0,00 | 57,49 |
| Перечень домов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  | 1 988,40 | 1 771,47 | 0,00 | 1 988,40 | 0,00 | 1 510,10 | 478,30 | 0,00 | 1 771,47 | 0,00 | 1 415,40 | 356,07 | 0,00 | 100,00 |
| Кирова, 9/1 | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 994,20 | 885,74 | 0,00 | 994,20 | 0,00 | 755,05 | 239,15 | 0,00 | 885,74 | 0,00 | 707,70 | 178,04 | 0,00 | 100,00 |
| Кирова, 9/2 | замена и модернизация лифтов | тыс. руб. | 994,20 | 885,74 | 0,00 | 994,20 | 0,00 | 755,05 | 239,15 | 0,00 | 885,74 | 0,00 | 707,70 | 178,04 | 0,00 | 100,00 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |