### Приложение №1 к постановлению Администрации города Батайска

от 03.04.2015 г. № 625

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации основного мероприятия муниципальной программы |  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2014 год |  | Замена (модернизация) лифтов |  | Корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1.3 подпрограммы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | УЖКХ г.Батайска | 2015 год | 2016 год |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1.1 подпрограммы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2014 год |  | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 4 | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | Корректировка муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1.1 подпрограммы |
| Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | Недостижения запланированных показателей | Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, 2.2, |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | УЖКХ г.Батайска | 2017 год | 2020 год |  | Повышение протяженности освещенных улиц |  | Недостижения запланированных показателей | Показатель (индикатор) подпрограммы 2.5 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения. | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения. | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 Субсидия на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 10 | Аренда и технологическое подключениесетей наружного освещения | УЖКХ г.Батайска | 2017 год | 2020 год |  | Повышение протяженности освещенных улиц |  | Недостижения запланированных показателей | Показатель (индикатор) подпрограммы 2.5 |
| Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Содержание и текущий ремонт объектов. | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Налоги | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 14 | Основное мероприятие 3.4 Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 15 | Основное мероприятие 3.5 Установка счетчиков | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Создание безопасных условий проживания граждан |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 16 | Основное мероприятие 3.6 Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Реализация организационной деятельности |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 17 | Основное мероприятие 3.7 Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Реализация организационной деятельности |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 18 | Основное мероприятие 3.8 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Реализация организационной деятельности |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 19 | Основное мероприятие 3.9 Субсидии УК для ремонта систем отопления (установка теплообменников) | УЖКХ г.Батайска | 2014 год | 2020 год |  | Реализация организационной деятельности |  | Корректировка муниципальной программы | Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |

Начальник общего отдела                                                                                                                                          В.С. Мирошникова