|  |  | Приложение № 5 к отчету о реализации Муниципальной программы города Батайска "Развитие образования" за 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия |  |  |  |  |
| муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения |  |  |  |  |
| в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| Муниципальная программа города Батайска "Развитие образования" |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1.7 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных образовательных организаций |  |  | 6 273,7 | 6 272,3 |
| Приобретение модульного спортивного зала для МБОУ СОШ №9 | 20 000,0 | 16 907,0 | 3 093,0 | 3 093,0 |
| ПСД строительства школы 600 мест СЖМ | 10 500,0 | 8 300,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| Капитальный ремонт МБ ДОУ № 5 | 2 150,0 | 1 966,3 | 183,7 | 183,7 |
| Капитальный ремонт МБ ДОУ № 6 | 2 000,0 | 1 277,2 | 722,8 | 722,8 |
| Капитальный ремонт кровли МБ ДОУ № 12 | 931,5 | 896,5 | 35,0 | 35,0 |
| Капитальный ремонт МБ ДОУ № 14 | 1 271,9 | 1 234,1 | 37,8 | 37,8 |
| Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 | 400,0 | 398,6 | 1,4 |  |
| ВСЕГО: | 37 253,4 | 30 979,7 | 6 273,7 | 6 272,3 |