Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 42,7 | 42,8 | 42,8 |  |
| Подпрограмма 1 (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 18 | 40 | 39 | В связи с тем, что на законодательном уровне Российской Федерации не определена граница между внутридомовой (общей) и внутриквартирной системой газоснабжения перенесен капитальный ремонт одного мкд на более поздние сроки. |
| 1.2 | Общая площадь многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту | Тыс. кв.м | 39,6 | 75,4 | 62,6 | Исключена площадь дома, в котором не проведен капитальный ремонт общедомовой системы газоснабжения. |
| 1.3 | Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.4 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 82 | 84 | 84 |  |
| Подпрограмма 2 (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 88 | 86 | 86 |  |
| 2.3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 12,9 | 12,9 | 12,5 | Снижение износа вследствие ремонтных дорог |
| 2.4 | Уровень газификации Ростовской области | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 |  |
| 2.5 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 64,58 | 77,6 | 77,6 |  |
| Подпрограмма 3 (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск») |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля общего износа жилищного фонда | % | 52 | 52 | 52 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы (Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | не устанавливали |
| 1.2 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | - | - | - |
| 1.3 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | Повышение уровня информированности населения | Повышение уровня информированности населения | Информирование населения осуществлялось с привлечением СМИ |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы (Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Снижение уровня потерь при производстве | - | - |
| 2.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Повышение протяженности освещенных улиц | - | - |
| 2.3 | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения. | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | С целью обеспечения устойчивого теплоснабжения жителей РДВС и Авиогородок внесены изменения в схему теплоснабжения, устройства –3х блочно-модульных котельных взамен планируемых к акрытию. | - |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения. | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| 2.5 | Субсидия на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы (Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и текущий ремонт объектов. | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| 3.2 | Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | В аренде | - |
| 3.3 | Налоги | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| 3.4 | Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| 3.5 | Установка счетчиков | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Создание безопасных условий проживания граждан | - | - |
| 3.6 | Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация организационной деятельности | - | - |
| 3.7 | Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация организационной деятельности | Ремонт котельной Резметкон, субсидии за отпуск тепла | - |
| 3.8 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация организационной деятельности |  | - |
| 3.9 | Субсидии УК для ремонта систем отопления (установка теплообменников) | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация организационной деятельности | - | не выделялась |
| 3.10 | Субсидии коммунальным организациям | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | Реализация организационной деятельности | Реализация организационной деятельности | - |