|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ | | | | |
| об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального | | | | |
| и внебюджетных источников на реализацию | | | | |
| муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" за 2017 г. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска | всего | 49 739,0 | 42 494,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 3 159,3 | 3057,8 |
| местный бюджет | 46 579,7 | 39 436,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске | всего | 7 795,0 | 5 096,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 7 795,0 | 5 096,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | всего | 2 813,3 | 957,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2813,3 | 957,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | всего | 4 172,7 | 3 599,1 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 4 172,7 | 3 599,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Обслуживание информационной базы | всего | 809,0 | 539,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 809,0 | 539,6 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска | всего | 3504,5 | 2904,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3504,5 | 2904,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 3154,5 | 2625,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3154,5 | 2625,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения. | всего | 350,0 | 279,4 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 350,0 | 279,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения, частотно-регулируемых приводов насосного оборудования | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Субсидия на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Аренда и технологическое подключениесетей наружного освещения | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск» | всего | 38 439,5 | 34 493,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 3 159,3 | 3 057,8 |
| местный бюджет | 35 280,2 | 31 435,7 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | всего | 1 220,0 | 910,9 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 220,0 | 910,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание и обследование насосной станции | всего | 1 139,7 | 1 066,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 139,7 | 1 066,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Налоги | всего | 1 055,6 | 953,5 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 1 055,6 | 953,5 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Инвентаризация бесхозных объектов | всего | 2 585,3 | 2 565,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 2585,3 | 2565,3 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Установка счетчиков | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.6 | Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г.Батайска | всего | 19842,7 | 17086,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 19842,7 | 17086,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.7 | Прочие виды работ и услуг | всего | 8 124,7 | 7 883,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 8 124,7 | 7 883,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных   Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера   платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | всего | 4 471,5 | 4 027,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | 3 159,3 | 3 057,8 |
| местный бюджет | 1 312,2 | 970,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.9 | Субсидии УК для ремонта систем отопления (установка теплообменников) | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Начальник общего отдела В.С. Мирошникова | | | | |