Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 37,0 | 36,5 | 36,5 | - |
| 2 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 22,1 | 5,7 | 5,7 | - |
| 3 | Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 341,9 | 306,0 | 306,0 | - |
| 4 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 11 | 3 | 3 | - |
| 5 | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 231 | 201 | 201 | - |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | количество | 185 | 167 | 167 | - |
| Подпрограмма 1 (Ремонт и содержание транспортной системы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 37,0 | 36,5 | 36,5 | - |
| 1.2 | Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 341,9 | 306,0 | 306,0 | - |
| Подпрограмма 2 (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 22,1 | 5,7 | 5,7 | - |
| Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 11 | 3 | 3 | - |
| 3.2 | Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 231 | 201 | 201 | - |
| 3.3 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | количество | 185 | 167 | 167 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы (Ремонт и содержание транспортной системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | 2017год | 2020 год | 2017 год | - | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Работы выполнены в полном объеме |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020год | 2017 год | - | Капитально отремонтировать 8,4 тыс м2 автомобильных дорог | Отремонтировано 8,4 тыс кв. м |  |
| 1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020 год | 2017 год | - | Обеспечение проектной документацией работ по кап ремонту автомобильных дорог |  |  |
|  | Контрольное событие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | - | 2020 год | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020 год | 2017 год | - | построить и реконструировать 108,6 км автомобильных дорог |  |  |
| 2.2 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений и внутридворовых проездов и тротуаров. | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020 год | 2017 год | - | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | - | - |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог города | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020 год | 2017 год | - | Разработать проектную документацию |  |  |
| Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | УЖКХ г. Батайска | 2017 год | 2020 год | 2017 год | - | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  |  |
| 3.2 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | УЖКХ г. Батайска | 2017год | 2020 год | 2017 | - | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |  |  |
| 3.3 | ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | УЖКХ г. Батайска | 2017 | 2020 | 2017 |  |  |  |  |