СВЕДЕНИЯ

об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы "Формирование современной городской среды

муниципального образования "Город Батайск"  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Батайск" | всего | 28174,3 | 25192,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 14580,4 | 13617,2 |
|  |  | областной бюджет | 10541,8 | 9223,2 |
|  |  | местный бюджет | 3052,1 | 2352,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий города Батайска | всего | 9195,4 | 8334,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 7992,9 | 7244,5 |
|  |  | областной бюджет | 1194,4 | 1082,5 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 7,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 1202,5 | 1089,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 7992,9 | 7244,5 |
|  |  | областной бюджет | 1194,4 | 1082,5 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 7,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий города Батайска | всего | 18978,9 | 16858,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 6587,5 | 6372,7 |
|  |  | областной бюджет | 9347,4 | 8140,7 |
|  |  | местный бюджет | 3044,0 | 2344,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий города Батайска | всего | 7578,5 | 7331,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 6587,5 | 6372,7 |
|  |  | областной бюджет | 984,4 | 952,2 |
|  |  | местный бюджет | 6,6 | 6,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство общественных территорий города Батайска | всего | 10468,4 | 8996,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 8363 | 7188,5 |
|  |  | местный бюджет | 2105,4 | 1808,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий города Батайска | всего | 932 | 530 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 932 | 530 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                          В.С. Мирошникова