| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального |  |  |  |  |
| и внебюджетных источников на реализацию |  |  |  |  |
| муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска" за 2018 г. |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска | всего | 89 026,1 | 83 865,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | областной бюджет | 52 811,0 | 52 803,5 |
|  |  | местный бюджет | 36 215,1 | 31 061,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске | всего | 5 084,2 | 3 466,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5 084,2 | 3 466,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Авиагородок 40 | всего | 1 551,5 | 1 550,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 551,5 | 1 550,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | всего | 2 847,7 | 1 368,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 847,7 | 1 368,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Обслуживание информационной базы | всего | 685,0 | 547,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 685,0 | 547,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска | всего | 50 592,6 | 50 566,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 50 062,6 | 50 062,6 |
|  |  | местный бюджет | 530,0 | 503,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 530,0 | 503,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 530,0 | 503,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения. | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения, частотно-регулируемых приводов насосного оборудования | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Субсидия на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Аренда и технологическое подключение сетей наружного освещения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Комплексное развитие моногородов и промышленных зон | всего | 10 062,6 | 10 062,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 062,6 | 10 062,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск» | всего | 33 349,3 | 29 832,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 748,4 | 2 740,9 |
|  |  | местный бюджет | 30 600,9 | 27 091,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | всего | 2 506,2 | 2 074,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 506,2 | 2 074,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание и обследование насосной станции | всего | 934,5 | 769,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 934,5 | 769,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Налоги | всего | 1 891,6 | 1 120,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 891,6 | 1 120,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Инвентаризация бесхозных объектов | всего | 1 494,7 | 1 169,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 494,7 | 1 169,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.5 | Установка счетчиков | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.6 | Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | всего | 22 739,1 | 20 933,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22 739,1 | 20 933,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.7 | Прочие виды работ и услуг | всего | 110,0 | 101,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 110,0 | 101,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.8 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | всего | 3 673,2 | 3 663,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 748,4 | 2 740,9 |
|  |  | местный бюджет | 924,8 | 922,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.9 | Субсидии УК для ремонта систем отопления (установка теплообменников) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                     В.С. Мирошникова