Приложение № 1

| СВЕДЕНИЯ об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды и благоустройство" за 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и благоустройство | всего | 119 649,2 | 115 597,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 59 097,4 | 59 097,4 |
|  |  | местный бюджет | 60 551,8 | 56 500,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство города Батайска | всего | 106 743,4 | 104 460,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 59 097,4 | 59 097,4 |
|  |  | местный бюджет | 47 646,0 | 45 363,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Очистка города от мусора | всего | 15 860,0 | 15 364,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 15 860,0 | 15 364,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Ремонт элементов внешнего благоустройства | всего | 900,0 | 815,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 815,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | Приобретение объектов благоустройства | всего | 59 097,4 | 59 097,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 59 097,4 | 59 097,4 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | Общественные работы | всего | 360,0 | 229,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 360,0 | 229,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | Содержание и организация мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | всего | 5 617,7 | 4 045,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 617,7 | 4 045,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Оплата потребления электрической энергии сетей наружного освещения | всего | 24 908,3 | 24 908,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 24 908,3 | 24 908,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | Прочие виды работ | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" | всего | 12 905,8 | 11 136,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 12 905,8 | 11 136,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Водопонижение | всего | 5 096,6 | 5 049,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 096,6 | 5 049,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Услуги по санитарному состоянию города | всего | 7 809,2 | 6 087,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 809,2 | 6 087,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |