| ### Таблица № 1 Сведения о показателях муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» и их значениях № п/п; Показатель (индикатор) (наименование); Единица. измерений.; Значения показателей. 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. 1.; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; процент; 35,5; 35,2; 34,9; 34,6; 34,3; 34,0; 33,7; 33,4; 33,1; 32,8; 32,5; 32,2. 2.; Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; км; -; 1,3; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 3.; Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения; км; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1; 274,1. 4.; Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; км; -; 7,9; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 5.; Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; чел.; 12; 12; 12; 10; 7; 7; 5; 5; 4; 4; 3; 3. 6.; Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; чел.; 150; 110; 110; 100; 90; 90; 90; 80; 80; 75; 70; 70. 7.; Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий; шт.; 130; 120; 110; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 70; 65. ### Таблица № 2 Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» № п/п; Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы; Ответственный за исполнение основного мероприятия; Срок; Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание); Последствия не реализации основного мероприятия; Связь с показателями муниципальной программы. начала реализации; окончания реализации. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.; Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы». 1.1.; Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; УЖКХ г. Батайска,; 2019 год; 2030 год; содержание сети автомобильных дорог в полном объеме; увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.2.; Основное мероприятие 1.2.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров; УЖКХ г. Батайска,; 2019 год; 2030 год; капитально отремонтировать 10 км автомобильных дорог. 1.3; Основное мероприятие 1.3: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог; невыполнение мероприятий и ожидаемых результатов программы; Обеспечивает достижение ожидаемых результатов. 2.; Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них». 2.1; Основное мероприятие 2.1.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; построить и реконструировать 108,6 км автомобильных дорог; увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности; уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности. 2.2; Основное мероприятие 2.2.: Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений и внутридворовых проездов и тротуаров.; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. 3.; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города». 3.1; Основное мероприятие 3.1: Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения; Снижение уровня организации дорожного движения и повышение уровня аварийноопасности; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.1.1; Мероприятие 3.1.1: Разработка дислокации дорожных знаков; УЖКХ г. Батайска, Администрация города Батайска; 2019 год; 2030 год; Снижение аварийности на улично-дорожной сети города; Увеличение аварийности на улично-дорожной сети города; Влияет на достижение показателя 7. 3.1.2; Мероприятие 3.1.2. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.1.3; Мероприятие 3.1.3: Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Батайске и Рабочей группы по разработке решений приоритетных задач связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории города Батайска; Экономический отдел Администрации города Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.1.4; Мероприятие 3.1.4: Установка камер видеофиксации нарушений ПДД; Экономический отдел Администрации города Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.2; Основное мероприятие 3.2: Организация деятельности по предупреждению аварийности; Управление образования г. Батайска; 2019 год; 2030 год; Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; Снижение уровня важности выполнения требований правил дорожного движения; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.3; Основное мероприятие 3.3: Разработка ПСД строительства светофорных объектов; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.4; Основное мероприятие 3.4: Строительство освещения на пешеходных переходах; УЖКХ г. Батайска; 2019 год; 2030 год; Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Снижение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; Влияет на достижение показателей 5,6,7. 3.5; Основное мероприятие 3.5: Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска; Администрация города Батайска; 2022; 2030; Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска; Увеличение убыточности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска; Влияет на достижение показателей 5, 6, 7. Таблица № 3 |
| --- |
| Расходы бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГР БС | РЗ Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1700000000 | - | 215928,5 | 158919,3 | 212678,7 | 250944,0 | 187366,6 | 190400,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 |
| Подпрограмма | Ремонт и содержание транспортной системы | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1710000000 | - | 210115,1 | 150219,8 | 183405,9 | 232792,9 | 174341,0 | 177042,5 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 17100S3510 | 240 | 169100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 1710020010 | 240 | 0,0 | 110784,6 | 157720,0 | 181092,6 | 136371,0 | 136112,5 | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Объекты в рамках национального проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 35562,1 | 39435,2 | 25685,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт по ул. Фермерская от ул. М. Горького до трассы А-135; ремонт по ул. М. Горького от ул. Железнодорожная до ул. Сальская (на участке от ул. Полтавская до ул. 1й Пятилетки) |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 35562,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт по ул. М. Горького от ул. Железнодорожная до ул. Сальская (на участке от ул. 1 Пятилетки до ул. Куйбышева) |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 0,0 | 12584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт по ул. М.Горького от ул. Железнодорожная до ул. Сальская (на участке от ул. Полтавская до ул. Сальская) |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 0,0 | 26850,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт внутригородских дорог по ул. Грузинской от ул. Ейской до ул. Полтавской |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 0,0 | 0,0 | 17879,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт ул. Шмидта (от ул. Комарова до ул. Пугачева) |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 0,0 | 0,0 | 5763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт ул. Кирова (от ул. Куйбышева до ул. Луначарского) |  | 910 | 0409 | 171R153930 | 244 | 0,0 | 0,0 | 2032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 171R1S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31963,0 | 37970,0 | 40930,0 | 37022,1 | 37022,1 | 37022,1 | 37022,1 | 37022,1 | 37022,1 |
|  | Ремонт автомобильной дороги магистральной улицы районного значения ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской области |  | 910 | 0409 | 171R1S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31963,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Ленина на участке от ул. Кирова до ул. Кулагина в г. Батайске Ростовской области |  | 910 | 0409 | 171R1S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт ул. Коммунистическая |  | 910 | 0409 | 171R1S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт ул. Речная |  | 910 | 0409 | 171R1S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15426,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 17100S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19737,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт внутригородской дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) в городе Батайске |  | 910 | 0409 | 17100S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт внутригородской дороги ул. Совхозная (на участке от ул. Энгельса до кладбища Красный сад) в городе Батайске |  | 910 | 0409 | 17100S3510 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10958,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Кредиторская задолженность (паспортизация дорог) | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1710020010 | 244 | 5452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1720000000 | - | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 614,1 | 11175,6 | 11508,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1720040010 | 414 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 173,0 | 11175,6 | 11508,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 172R1S3480 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Огородная (на отрезке от ул. Куйбышева до пер. Короткий) в городе Батайске Ростовской области (Реконструкция) |  | 910 | 0409 | 172R1S3480 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения на территории города | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1730000000 | - | 2650,0 | 7599,5 | 18436,6 | 17537,0 | 1850,0 | 1850,0 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обустройство пешеходных переходов | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1730020010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 6894,7 | 7993,3 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1730040010 | 410 | 2300,0 | 6749,5 | 10841,9 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 |
| Основное мероприятие 3.3 | ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1730040010 | 410 | 350,0 | 850,0 | 700,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Строительство освещения на пешеходных переходах | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1730040010 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска | Администрация города Батайска | 902 | 0408 | 1730060010 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Таблица № 4 Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2284194,7 | 215928,5 | 158919,3 | 212678,7 | 250944,0 | 187366,6 | 190400,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50335,7 | 17781,0 | 19717,5 | 12837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 565627,2 | 185054,2 | 19520,4 | 12708,9 | 51183,0 | 37590,3 | 40520,6 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 1668231,8 | 13093,3 | 119681,4 | 187132,6 | 199761,0 | 149776,3 | 149880,2 | 141484,5 | 141484,5 | 141484,5 | 141484,5 | 141484,5 | 141484,5 |  |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание транспортной системы | всего | 2091517,8 | 210115,1 | 150219,8 | 183405,9 | 232792,9 | 174341,0 | 177042,5 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 50335,7 | 17781,0 | 19717,5 | 12837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 565627,2 | 185054,2 | 19520,4 | 12708,9 | 51183,0 | 37590,3 | 40520,6 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 |  |
|  |  | местный бюджет | 1475554,9 | 7279,9 | 110981,9 | 157859,8 | 181609,9 | 136750,7 | 136521,9 | 124091,8 | 124091,8 | 124091,8 | 124091,8 | 124091,8 | 124091,8 |  |
| Подпрограмма 2 | Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них | всего | 56397,60 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 614,1 | 11175,6 | 11508,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 56397,60 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 614,1 | 11175,6 | 11508,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории города | всего | 136279,3 | 2650,0 | 7599,5 | 18436,6 | 17537,0 | 1850,0 | 1850,0 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 136279,3 | 2650,0 | 7599,5 | 18436,6 | 17537,0 | 1850,0 | 1850,0 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 |  |

Таблица № 5

| Распределение и направления расходования средств муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» по содержанию, ремонту, строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, а так же внутридворовых территорий, проездов к дворовым территориям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа: "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Ремонт и содержание транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
|  |  | всего | 2091517,8 | 210115,1 | 150219,8 | 212678,7 | 232792,9 |  | 174341,0 |  | 177042,5 | 160600,1 |  | 160600,1 | 160600,1 | 160600,1 |  | 160600,1 |  | 160600,1 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 50335,7 | 17781,0 | 19717,5 | 12837,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого |  | за счет средств областного бюджета | 565627,2 | 185054,2 | 19520,4 | 12708,9 | 51183,0 |  | 37590,3 |  | 40520,6 | 36508,3 |  | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 |  | 36508,3 |  | 36508,3 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 1475554,9 | 7279,9 | 110981,9 | 157859,8 | 181609,9 |  | 136750,7 |  | 136521,9 | 124091,8 |  | 124091,8 | 124091,8 | 124091,8 |  | 124091,8 |  | 124091,8 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог |  | всего | 1657839,0 | 174553,0 | 110784,6 | 157720,0 | 200829,9 |  | 136371,0 |  | 136112,5 | 123578,0 |  | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 |  | 123578,0 |  | 123578,0 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | за счет средств областного бюджета | 187188,3 | 167451,0 | 0,0 | 0,0 | 19737,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 1470650,7 | 7102,0 | 110784,6 | 157720,0 | 181092,6 |  | 136371,0 |  | 136112,5 | 123578,0 |  | 123578,0 | 123578,0 | 123578,0 |  | 123578,0 |  | 123578,0 |
| Объекты в рамках национального проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | всего | 433678,8 | 35562,1 | 39435,2 | 25685,9 | 31963,0 |  | 37970,0 |  | 40930,0 | 37022,1 |  | 37022,1 | 37022,1 | 37022,1 |  | 37022,1 |  | 37022,1 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 50335,7 | 17781,0 | 19717,5 | 12837,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | за счет средств областного бюджета | 378636,5 | 17603,2 | 19520,4 | 12708,9 | 31643,3 |  | 37590,3 |  | 40520,6 | 36508,3 |  | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 |  | 36508,3 |  | 36508,3 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 4706,6 | 177,9 | 197,3 | 139,8 | 319,7 |  | 379,7 |  | 409,4 | 513,8 |  | 513,8 | 513,8 | 513,8 |  | 513,8 |  | 513,8 |
| Подпрограмма2. Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  |  | всего | 56397,6 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 614,1 |  |  | 11175,6 | 11508,3 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 56397,6 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 614,1 |  |  | 11175,6 | 11508,3 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |
| Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовыхпроездов и тротуаров |  | всего | 55956,5 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 173,0 |  |  | 11175,6 | 11508,3 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 55956,5 | 3163,4 | 1100,0 | 10836,2 | 173,0 |  |  | 11175,6 | 11508,3 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 |
| Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров |  | всего | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |
|  | всего |  | 136279,3 | 2650,0 | 7599,5 | 18436,6 | 17537,0 | 1850,0 |  |  | 1850,0 |  | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 |  | 14392,7 |  | 14392,7 | 14392,7 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 136279,3 | 2650,0 | 7599,5 | 18436,6 | 17537,0 | 1850,0 |  |  | 1850,0 |  | 14392,7 | 14392,7 | 14392,7 |  | 14392,7 |  | 14392,7 | 14392,7 |
| Обустройство пешеходных переходов | всего |  | 15288,0 | 0,0 | 0,0 | 6894,7 | 7993,3 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 15288,0 | 0,0 | 0,0 | 6894,7 | 7993,3 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Строительство светофорных объектов | всего |  | 103487,6 | 2300,0 | 6749,5 | 10841,9 | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 |  | 13182,7 |  | 13182,7 | 13182,7 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 103487,6 | 2300,0 | 6749,5 | 10841,9 | 1500,0 | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 13182,7 | 13182,7 | 13182,7 |  | 13182,7 |  | 13182,7 | 13182,7 |
| Строительство освещения на пешеходных переходах | всего |  | 3440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 3440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3440,1 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ПСД светофорных объектов и экспертиза | всего |  | 9610,0 | 350,0 | 850,0 | 700,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 |  | 1210,0 |  | 1210,0 | 1210,0 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 9610,0 | 350,0 | 850,0 | 700,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 1210,0 | 1210,0 | 1210,0 |  | 1210,0 |  | 1210,0 | 1210,0 |
| Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска | всего |  | 4453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4453,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 4453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4453,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | всего |  | 2284194,7 | 215928,5 | 158919,3 | 212678,7 | 250944,0 | 187366,6 |  |  | 190400,8 |  | 177992,8 | 177992,8 | 177992,8 |  | 177992,8 |  | 177992,8 | 177992,8 |
|  | за счет федерального бюджета |  | 50335,7 | 17781,0 | 19717,5 | 12837,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 565627,2 | 185054,2 | 19520,4 | 12708,9 | 51183,0 | 37590,3 |  |  | 40520,6 |  | 36508,3 | 36508,3 | 36508,3 |  | 36508,3 |  | 36508,3 | 36508,3 |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1668231,8 | 13093,3 | 119681,4 | 187132,6 | 199761,0 | 149776,3 |  |  | 149880,2 |  | 141484,5 | 141484,5 | 141484,5 |  | 141484,5 |  | 41484,5 | 141484,5 |