Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 19.04.2023 № 1013

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска |  | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД, ремонт квартир. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3400,2 | 3400,2 | 3386,2 | Экономия в связи с возникновением разницы между планируемой суммой и фактической |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обслуживание информационной базы | УЖКХ г. Батайска |  | Обслуживание информационной базы. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Субсидии некоммерческим организациям «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» залесье | УЖКХ г. Батайска |  | Не предусмотрено | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Ремонт Муниципального жилья | УЖКХ г. Батайска |  | Ремонт Муниципального жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 788,1 | 788,1 | 788,0 | Экономия при оплате по факту выполненных работ |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 4188,3 | 4188,3 | 4174,2 |  |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | УЖКХ г. Батайска |  | Не предусмотрено | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Комплексное развитие моногородов и промышленных зон | УЖКХ г. Батайска |  | Не предусмотрено | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | УЖКХ г. Батайска |  | Выполнение работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 31304,3 | 31304,3 | 31304,2 | Экономия при оплате по факту выполненных работ |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Средства резервного фонда Правительства в том числе софинансирование (приобретение котельных) | УЖКХ г. Батайска |  | Не предусмотрено | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО | УЖКХ г. Батайска |  | Закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 886,2 | 886,2 | 884,2 | Экономия возникла в результате проведения торгов |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 32190,5 | 32190,5 | 32188,4 |  |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска | Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3691,6 | 3691,6 | 3630,0 | Экономия возникла в результате проведения торгов |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г. Батайска | Содержание и обследование насосной станции. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1600,0 | 1600,0 | 1537,2 | Экономия при оплате по факту выполненных работ |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Налоги | УЖКХ г. Батайска | Уплата налогов. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1290,8 | 1290,8 | 1290,4 | Экономия в связи с возникновением разницы между планируемой суммой и начисленной |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г. Батайска | Инвентаризация бесхозных объектов. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 536,4 | 536,4 | 536,4 |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г. Батайска | Заработная плата. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27960,0 | 27960,0 | 27234,0 | В связи с увольнением сотрудников, увеличением листов нетрудоспособности образовалась экономия ФОТ |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г. Батайска | Не предусмотрено |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г. Батайска | Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 97515,6 | 97515,6 | 85157,7 | Возникшая экономия обусловлена сокращением затрат ресурсоснабжающих предприятий по оказанию населению коммунальных услуг |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 132594,4 | 132594,4 | 119385,7 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 168973,2 | 168973,2 | 155748,3 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска	 	 								                          В.С. Мирошникова