| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 17.12.2012 № 3313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальнной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории города Батайска в 2011-2012 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего |  |  | 47088,4 | 47088,4 | 0 | 47088,4 |  | 35975,5 | 11112,9 |  | 47088,4 |  | 35975,5 | 11112,9 |  |  |
| Авиагородок, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 1963,9 | 1963,9 | 0 | 1963,9 | 0 | 1500,4 | 463,5 | 0 | 1963,9 | 0 | 1500,4 | 463,5 | 0 | 100 |
| Авиагородок, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 2248,3 | 2248,3 | 0 | 2248,3 | 0 | 1717,7 | 530,6 | 0 | 2248,3 | 0 | 1717,7 | 530,6 | 0 | 100 |
| Авиагородок, 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 1790,8 | 1790,8 | 0 | 1790,8 | 0 | 1368,2 | 422,6 | 0 | 1790,8 | 0 | 1368,2 | 422,6 | 0 | 100 |
| Авиагородок, 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3636 | 3636 | 0 | 3636 | 0 | 2777,9 | 858,1 | 0 | 3636,0 | 0 | 2777,9 | 858,1 | 0 | 100 |
| Авиагородок, 39 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 4167,4 | 4167,4 | 0 | 4167,4 | 0 | 3183,9 | 983,5 | 0 | 4167,4 | 0 | 3183,9 | 983,5 | 0 | 100 |
| Авиагородок, 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3628,2 | 3628,2 | 0 | 3628,2 | 0 | 2772,0 | 856,2 | 0 | 3628,2 | 0 | 2772,0 | 856,2 | 0 | 100 |
| Белинского, 34 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3139,2 | 3139,2 | 0 | 3139,2 | 0 | 2398,4 | 740,8 | 0 | 3139,2 | 0 | 2398,4 | 740,8 | 0 | 100 |
| Воровского, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 2687 | 2687 | 0 | 2687 | 0 | 2052,8 | 634,2 | 0 | 2687 | 0 | 2052,8 | 634,2 | 0 | 100 |
| Гастелло, 4-а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 5144,5 | 5144,5 | 0 | 5144,5 | 0 | 3930,5 | 1214,0 | 0 | 5144,5 | 0 | 3930,5 | 1214,0 | 0 | 100 |
| Комсомольская, 111 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3139,3 | 3139,3 | 0 | 3139,3 | 0 | 2398,4 | 740,9 | 0 | 3139,3 | 0 | 2398,4 | 740,9 | 0 | 100 |
| Куйбышева, 164 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3087,6 | 3087,6 | 0 | 3087,6 | 0 | 2358,9 | 728,7 | 0 | 3087,6 | 0 | 2358,9 | 728,7 | 0 | 100 |
| Куйбышева, 182 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3298,7 | 3298,7 | 0 | 3298,7 | 0 | 2520,1 | 778,6 | 0 | 3298,7 | 0 | 2520,1 | 778,6 | 0 | 100 |
| К. Цеткин, 188 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 2358,3 | 2358,3 | 0 | 2358,3 | 0 | 1801,7 | 556,6 | 0 | 2358,3 | 0 | 1801,7 | 556,6 | 0 | 100 |
| Ленина, 199 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 3139,1 | 3139,1 | 0 | 3139,1 | 0 | 2398,3 | 740,8 | 0 | 3139,1 | 0 | 2398,3 | 740,8 | 0 | 100 |
| Луначарского, 168 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 2854,2 | 2854,2 | 0 | 2854,2 | 0 | 2180,6 | 673,6 | 0 | 2854,2 | 0 | 2180,6 | 673,6 | 0 | 100 |
| Южная, 44 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, водоотведения. | тыс. руб. | 805,9 | 805,9 | 0 | 805,9 | 0 | 615,7 | 190,2 | 0 | 805,9 | 0 | 615,7 | 190,2 | 0 | 100 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |