Приложение №1

к постановлению  Администрации города Батайска

От 17.12.2012 № 3316

Паспорт муниципальной долгосрочной  целевой  программы

«Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2015 годы».

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Батайска |
| Основные разработчики Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Цель и задачи программы | Основная цель Программы- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы , обеспечивающее доступность жилья для граждан , безопасные и комфортные условия проживания в нем. Основными задачами Программы являются : модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда соцкультбыта и объектов промышленности на период 2011-2015 годы; привлечение средств внебюджетных источников ( в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Перечень программ | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет всех источников составит– 1519,11 млн. руб., в том числе: 70,97 млн. руб. – местного бюджета; 262,0 млн. руб. – областного бюджета; 1186,14 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. Из них по годам: 2011 г. – 307,5 млн. руб., в том числе: 16,48 млн. руб. – местного бюджета; 291,02 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2012 г. – 611,14 млн. руб., в том числе: 8,79 млн. руб. – местного бюджета; 80,0 млн. руб – областного бюджета; 522,35 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2013 г. – 519,37 млн. руб., в том числе: 45,7 млн. руб.-местного бюджета 291,67 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 182,0 млн.руб- областного бюджета. 2014г.-81,1 млн. руб.- внебюджетных источников финансирования 81,1-млн. руб.- внебюджетных источников финансирования |
| ОжОжидаемые конечные результаты | улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и соцкультбыта и объектов промышленности для обеспечения выполнения программы строительства до 2015 года. |
| Система контроля | Непосредственное управление Программой осуществляет разработчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска. Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска. |

Начальник общего отдела                                                                              Л.Ю.Фастова

Приложение №2

к постановлению Администрации города Батайска

от 17.12.2012 № 3316

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. | Бюджет | Тыс. руб | Бюджет | Тыс. руб | Бюджет |  |
| 1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 11398,9 | местный бюджет | 1311,0 | местный бюджет | 0 |  | Развитие инфраструктуры западной части города, увеличение абонентов |
| 2. | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 3300,6 | Местный бюджет | 7136,4 | местный бюджет | 0 |  | Увеличение запасов воды, переход на круглосуточное водоснабжение, улучшение водоснабжения города. |
| 3. | Реконструкция ГКНС ( ПСД) | 1370,214 | Местный бюджет | 0 | местный бюджет | 0 |  | Обеспечение планируемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документацией. |
| 4. | Строительство противопожарного резервуара. | 223,8 | местный бюджет | 0 | местный бюджет | 0 |  | Обеспечение пожарной безопасности. |
| 5. | Прочие ПСД | 189,56 | местный бюджет | 352,0 | местный бюджет | 0 |  | улучшение водоснабжения города |
| 6. | Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | 0 |  | 45000,0 | областной бюджет | 80000,0 | областной бюджет | улучшение водоснабжения города |
|  |  |  |  |  |  | 20125,1 | местный бюджет |  |
| 7. | Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 0 |  | 35000,0 | областной бюджет | 100000,0 | областной бюджет | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
|  |  |  |  |  |  | 25156,4 | местный бюджет |  |
| 8 | реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (реконструкция КВС-1, перенос сетей водоснабжения) | 0 |  | 0 |  | 1000,0 | областной бюджет | улучшение водоснабжения города |
|  |  |  |  |  |  | 251,6 | местный бюджет |  |
| 9 | строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (перенос КНС и сетей канализации) | 0 |  | 0 |  | 1000,0 | областной бюджет | решение санитарно - экологической проблемы отвода сточных вод по указанному участку |
|  |  |  |  |  |  | 251,6 | местный бюджет |  |
| ИТОГО |  | 16483,1 |  | 88799,4 |  | 227784,7 |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

Начальник общего отдела                             Л.Ю.Фастова

Приложение №3

к постановлению Администрации города Батайска

от 17.12.2012 № 3316

Сводная ведомость

планируемого финансирования Программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2015годы»

| Разделы Программы, перечень мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2012 | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2013 | В т.ч. по Источникам финансирования |  |  | 2014 | В т.ч. по Источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |
| - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 320,9 | 16,48 | 16,48 | 0 | 0 | 88,79 | 8,79 | 80,0 | 0 | 227,6 | 0 | 182,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 24,86 | 16,48 | 16,48 | 0 | 0 | 8,79 | 8,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны | 134,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 100,1 | 20,1 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС в Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 | 161,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | 125,1 | 25,1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция комплекса водопроводных сооружений г. Батайска и строительство водовода от цеха № 1 (КВС-1) до Южной промышленной зоны (реконструкция КВС-1, перенос сетей водоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,25 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство канализационной насосной станции в Южной части города (ЗАО «Батайское») и канализационного коллектора от КНС Южной части города (ЗАО «Батайское») до КНС-2 (перенос КНС и сетей канализации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,25 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 1186,14 | 291,02 | 0 | 0 | 291,02 | 522,35 | 0 | 0 | 522,35 | 291,67 | 0 | 0 | 291,67 | 81,1 | 0 | 0 | 81,1 |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 116,98 | 38,22 | 0 | 0 | 38,22 | 78,76 | 0 | 0 | 78,76 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия развития инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» | 85,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,62 | 0 | 0 | 30,62 | 9,7 | 0 | 0 | 9,7 | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго» | 203,8 | 23,23 | 0 | 0 | 23,23 | 105,7 | 0 | 0 | 105,7 | 38,85 | 0 | 0 | 38,85 | 36,1 | 0 | 0 | 36,1 |
| Мероприятия программ филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС», в том числе: | 780,03 | 229,57 | 0 | 0 | 229,57 | 307,29 | 0 | 0 | 307,29 | 243,17 | 0 | 0 | 243,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| комплексное развитие сетей электроснабжения | 456,03 | 124,57 | 0 | 0 | 124,57 | 196,29 | 0 | 0 | 196,29 | 135,17 | 0 | 0 | 135,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт) | 150,0 | 49,0 | 0 | 0 | 49,0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 51,0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток» | 174,0 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 61,0 | 0 | 0,0 | 61,0 | 57,0 | 0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе | 1519,11 | 307,5 | 16,48 | 0 | 291,02 | 611,14 | 8,79 | 80,0 | 522,35 | 519,37 | 45,7 | 182,0 | 291,67 | 81,1 | 0 | 0 | 81,1 |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                           Л.Ю.Фастова