|  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Дорожные работы по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию внутригородских муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и внутридворовых проездов на территории города Батайска на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г |  |  | 2011г |  |  |  | 2012г. |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование улицы | участок | м | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | м | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | внебюджетные средства тыс. руб | м | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | Внебюджетные средства тыс. руб | м |  |  |  | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | Внебюджетные средства тыс. руб |  |  |  | м |  |  | местный бюджет тыс. руб |  |  | ФСР тыс. руб | Внебюджетные средства тыс. руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 | 22 |  |  |
|  | 1. Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Куйбышева | М.Горького/Кирова (1945м2) |  |  |  | 0 | 4642,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по по центральной части |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коммунистическая -Комарова | А/д по ул. Коммунистической - ул. Комарова в г. Батайске (на участках ПК11+00-ПК37+35); | 2365 | 12569,870 | 39141,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (на участках ПК 0+00-ПК 3+00, ПК 37+35-ПК39+00) |  |  |  | 465 | 2254,8 | 10570,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по восточной части города |  | 2365 | 12569,870 | 39141,673 | 465 | 2254,8 | 10570,370 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРОЧИЕ: |  | 0 | 87067,600 | 0 | 0 | 31920,334 | 0 | 0,0 | 0 | 5557,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12816,20 | 50946,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22368,15 |  |  | 88916,2 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО по дорогам |  | 2365 | 99637,470 | 39141,673 | 465 | 38817,134 | 10570,370 | 0,0 | 0 | 5557,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12816,20 | 50946,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22368,15 |  |  | 88916,2 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2010 г |  |  | 2011г |  |  |  | 2012г |  |  |  |  |  |  | 2013г |  |  |  |  |  |  |  | 2014г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м | Местный бюджет тыс.руб. | ФСР тыс.руб. | м | Местный бюджет тыс. руб. | ФСР тыс. руб. | Внебюджетные средства тыс.руб. | м | Местный бюджет тыс.руб. | ФСР тыс.руб. | Внебюд жетные средства тыс.руб |  | м |  |  | Местный бюджет тыс.руб. | ФСР тыс.руб. | Внебюд жетные редства тыс.руб |  |  |  | м |  |  | Местный бюджет тыс.руб. |  |  | ФСР тыс.руб. | Внебюд жетные средства тыс.руб |  |  |
|  | 2. Тротуары по городу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Заводская (от ул. Железнодорожная до ул.1-ой Пятилетки), ул. Ленина (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого), ул.1-й Пятилетки (от ул. Станиславского до пер. Западный), ул. Фрунзе (от ул. Энгельса до ул.1-й Пятилетки), ул. Советская (от ул. Гастелло до ул. Энгельса), ул. Молодежная, ул. Свободы) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 6530 | 2465,681 | 7982,117 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Ставропольская (от ул. Грузинская до ул. Волжская), ул. Сальская (от ул. Краснодарская до ул. Грузинская), ул. Сальская (от ул. Грузинская до ул. Крымская), ул. Грузинская (от ул. Полтавская до ул. Сальская), ул. Молдавская (от ул. Минская до ул. Революционная), ул. Астраханская (от ул. М.Горького до ул. Краснодарская), ул. Саратовская (от ул. Грузинская до ул. Краснодарская), ул. Пятигорская (от ул. М.Горького до ул. Краснодарская)) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 8150 | 3337,185 | 10803,432 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Ломоносова (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин), ул. Речная (от ул. Лермонтова до ул. Зеленая), ул. Орджоникидзе (от ул. Мичурина до ул. Октябрьская), ул. Панфилова (от ул. Орджоникидзе до ул. К.Цеткин), ул. Железнодорожная (от ул. Фрунзе до ул. Рабочая), ул. Вильямса (от ул. К.Цеткин до ул. Ленина), ул. Белинского (от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе), ул. Гоголя (от ул. Седова до ул. Разина), ул. Московская (от ул. Почтовая до ул. Энгельса), ул. Чернышевского (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин)) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 6200 | 2487,1 | 8469,138 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Матросова (от ул. Гастелло до ул. Энгельса), ул. Промышленная (от ул. Энгельса до ж/д переезда)ул. Промышленная (от Автомобильного путепровода до ул. Молодежная)) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 860 | 526,6 | 1968,594 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Полтавская (от ул. М.Горького до ул. Украинская), ул. Калинина (от ул. М.Горького до ул. Южная), ул. Почтовая (от ул. Огородная до ул. Ленинградская), ул. Пугачева (от ул. Авиационная до ул. Пионерская)) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 1510 | 749,3 | 2207,078 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тротуары в г. Батайске (на участках: ул. Маяковского (от ул. Киевская до ул. Разина), пер. Донской (от ул. Пионерская до ул. Шмидта), ул. Кутузова (от ул. Пионерская до ул. Шмидта), ул. Таллалихина (от ул. Пионерская до ул. Шмидта)) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 1505 | 587,0 | 2226,471 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт тротуаров по ул. Куйбышева от М.Горького до ул.Кирова ( западная и восточная стороны) |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 450 | 1196,261 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт тротуаров и стояночных площадок на пересечении ул. М.Горького и ул. Минской (953,08 м2). |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 1213,000 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров в городе Батайске Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5351,597 | 21273,2637 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по тротуарам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25670 | 12562,06 | 33656,830 | 0,0 |  | 5351,597 | 21273,2637 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию "Город Батайск": |  |  | 99637,470 | 39141,673 |  | 51379,2 | 44227,200 | 0 | 0 | 10908,597 | 21273,2637 | 0 |  |  | 0 |  | 12816,20 | 50946,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22368,15 |  |  | 88916,2 | 0 |  |  |

Начальник УЖКХ г. Батайска                                                                                                          В.Н.Покусаев