Приложение 2

к постановлению                                                                                                                                     Администрации города Батайска

от  «__16___»__04____2019  №__606____

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке  проекта о внесении  изменений в правила землепользования  и  застройки  муниципального образования «Город Батайск»

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - «Разработка» |  |  |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | 15 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | II этап - «Проверка» |  |  |
| 1 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки из комиссии в УАиГ города Батайска для проверки на соответствие требованиям п.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 1 рабочий день | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Проверка представленного проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям п.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 3 рабочих дня | УАиГ города Батайска |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Председателю Батайской городской Думы - главе города Батайска или в случае обнаружения несоответствия требованиями документам, указанным в п.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию на доработку | 3 рабочих дня | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Доработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в случае необходимости) | 3 рабочих дня | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | III этап - «Обсуждение» |  |  |
| 1 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки | Не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта | Председатель Батайской городской Думы - глава города Батайска |
| 2. | Опубликование проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и оповещения о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки | 7 календарных дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | а) Проведение общественных обсуждений в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной зоны б) Проведение общественных обсуждений в части изменения границ территориальных зон и других изменений | 1 месяц со дня опубликования проекта не менее 2-х и не более 4-х месяцев со дня опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 3 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по результатам общественных обсуждений (п.15 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | 5 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | IV этап - «Утверждение» |  |  |
| 1 | Представление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки главе Администрации города Батайске для принятия решения о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | Непосредственно после завершения п.3 этапа III | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Принятие решения главой Администрации города Батайска о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 рабочих дней после представления проекта | Глава Администрации города Батайска |
| 3 | Доработка и проверка проекта (в случае необходимости) | не более 10 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Батайскую городскую Думу для принятия решения об утверждении или направлении главе Администрации города Батайска на доработку | В течение 10 рабочих дней после представления проекта | Глава Администрации города Батайска |

И.о. начальника  общего отдела

Администрации города Батайска                                                                           В.А. Плеханова