Пояснительная записка

к разделу Строительство прогноза социально-экономического развития

города Батайска на период 2019-2022 гг.

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 3 199,63 млн. рублей, в том числе за счет строительства следующих объектов:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов – 255,18 млн. рублей;

Строительство инженерных сооружений – 132,04 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1467,71 млн. рублей;

Строительство/реконструкция/капитальное строительство коммерческих объектов (магазинов, офисных зданий, гаражей, торгово-развлекательного центра, складских зданий, производственного здания) – 317,4 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 027,3 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2016 году составил – 90,22 тыс. кв.м. (в том числе 44,86 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 5 425,37 млн. рублей, в том числе за счет строительства следующих объектов:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов (в том числе строительство храма Святой Троицы, здания хозблока для храма) – 898,9 млн. рублей;

Строительство инженерных сооружений (газопроводы среднего давления) – 351,53 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1 895,34 млн. рублей;

Строительство/реконструкция/капитальное строительство коммерческих объектов (магазинов, офисных зданий, гаражей, торгово-развлекательного центра, складских зданий, производственного здания) – 723,6 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 556,0 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2017 году составил 130,07 тыс. кв.м. (в том числе 45,0 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 3 660,95 млн. рублей, в том числе за счет строительства следующих объектов:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов (в том числе строительство Храма во имя Святого Великомученика Целителя Пантелеймона) – 626,39 млн. рублей;

Строительство инженерных сооружений (БМК и тепловые сети) – 105,7 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1430,73 млн. рублей;

Строительство коммерческих объектов (магазинов, объектов внешнего транспорта, дорожного сервиса, производственных зданий и складских объектов, гаражи, автомойки) – 392,86 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 105,27 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2018 составил 141,41 тыс. кв.м. (в том числе 66,03 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

В декабре 2018 года введен в эксплуатацию «проблемный дом» по ул. Шмидта, 5А.

Введен в эксплуатацию 18-ти этажный 144 квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, кафе и подземной автостоянкой в ЖК «Донские просторы».

В конце 2018 г. по ул. Нефтегорская, 3д введена в эксплуатацию вторая очередь 3-х этажного многоквартирного жилого дома, в котором на условиях участия в долевом строительстве приобретены 33 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Застраиваются жилые комплексы «Артемовский квартал», «Прибрежный», «Южный берег», «Новая пальмира».

В 2019 году план объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составляет 4 643,55 млн. рублей, в том числе планируется строительство следующих объектов:

Строительство, реконструкция социальных объектов – 453,26 млн. рублей;

Капитальный ремонт МБОУ лицея № 10 – 92,89 млн. руб.

Строительство инженерных сооружений (реконструкция комплекса водопроводных сооружений и строительство водовода до Южной промышленной зоны) – 594,62 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1 686,32 млн. рублей;

Строительство коммерческих объектов (складские здание, логистический склад, магазины, цех по производству строительных материалов, автосервисы, гаражи) – 492,7 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 323,76 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2019 году составит 141,0 тыс. кв.м. (в том числе 70,98 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирные дома в жилых комплексах «Новая Пальмира», «Южный берег», «Прибрежный», «Артемовский квартал», «Монте-Карло».

В 2020 году план объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составляет 4 898,95 млн. рублей, в том числе планируется строительство следующих объектов:

Строительство школы на 600 мест по ул. Огородняя, 78 – 409, 94 млн. руб.;

В 2020 году запланирован капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 9, МБ ДОУ № 19 – 157,05 млн. руб.;

Строительство терапевтического корпуса МУЗ ЦГБ – 200 млн. руб.;

Строительство инженерных сооружений (в т.ч. реконструкция КНС-2, строительство резервуара чистой воды V-2000 м3 и водопроводной насосной станции для летно-испытательной станции ПАО «Роствертол») – 348,57 млн.руб.;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1 764,76 млн. рублей;

Строительство и реконструкция коммерческих объектов (магазины, склады, торговые здания, производственные объекты, завод барьерной пленки) – 556,3 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 462,33 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2020 году составит 157,05 тыс. кв.м. (в том числе 78,53 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

Планируется ввести в эксплуатацию III очередь строительства многоквартирных жилых домов по ул. Артемовской.

Продолжается застройка жилого квартала по ул. Крупской, 1. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 19-ти этажного 352-х квартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой ЖК «Встреча» – III квартал 2020 года.

ЖК «Северная Звезда» – ведется строительство 24-этажного 230 квартирного жилого дома по адресу: шоссе Западное, 17, планируется ввод в эксплуатацию в IV квартале 2020.

Ведутся работы по завершению строительства еще одного «проблемного» многоквартирного жилого дома по ул. Гастелло, 4-б.

В 2021 году план объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составляет 5 240,95 млн. рублей, в том числе планируется строительство следующих объектов:

Строительство и реконструкция, капитальный ремонт социальных объектов (в том числе строительство школы на 1 340 мест в мкр. Авиагородок) – 821,14 млн. рублей;

Завершение строительства терапевтического корпуса МУЗ ЦГБ – 190 млн. руб.

Строительство и реконструкция инженерных сооружений – 225,96 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1813,5 млн. рублей;

Строительство и реконструкция коммерческих объектов – 536,21 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1 654,14 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2021 году составит 150,63 тыс. кв.м. (в том числе 75,30 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

В 2022 году план объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составляет 5 618,40 млн. рублей, в том числе планируется строительство следующих объектов:

Строительство и реконструкция, капитальный ремонт социальных объектов – 686,48 млн. рублей;

Строительство и реконструкция инженерных сооружений – 394,5 млн. рублей;

Строительство многоквартирных жилых домов – 1993,11 млн. рублей;

Строительство и реконструкция коммерческих объектов – 826,89 млн. рублей;

Иные объекты, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 1717,42 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2022 году составит 166,68 тыс. кв.м. (в том числе 77,60 тыс. кв.м. – индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов).

Перспективные земельные участки для развития жилищного строительства в 2020-2022 годах: западная часть г. Батайска по ул. 1-ой Пятилетки, комплексная жилая застройка по ул. Огородной, 80, микрорайоны «Радужный» и «Авиагородок», ул. Талалихина, 30.

Заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству								О.В. Андреев