Приложение

к приказу УЖКХ

города Батайска

от 30.06.2023 № 36

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Ремонт и содержание транспортной системы» |  | X | X | 201 921,4 | 0,0 | 44 383,7 | 157 537,7 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г.Батайска | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023-31.12.2023 | 154 343,5 | 0,0 | 0,0 | 154 343,5 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие  1.2. Ремонт автомобильных дорог | УЖКХ г.Батайска | Ремонт по ул. Ленина на участке (от ул. Кирова до ул. Кулагина) и по ул. Зеленая (на участке ж.д. до ул. Разина) в г. Батайске Ростовской области | 01.01.2023-31.12.2023 | 44 832,1 | 0,0 | 44383,7 | 448,4 | 0,0 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт путепровода | УЖКХ г.Батайска | Разработка ПСД | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 595,8 | 0,0 | 0,0 | 1 595,8 | 0,0 |
| 1.3 | Кредиторская задолженность (паспортизация) | УЖКХ г.Батайска | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» |  | X | X | 6 321,4 | 0,0 | 0,0 | 6 321,4 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  2.1. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г.Батайска | Не предусмотрено | - | 6 321,4 | 0,0 | 0,0 | 6 321,4 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3  «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  | X | X | 11 904,9 | 0,0 | 0,0 | 11 904,9 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  3.1.Обустройство пешеходных переходов | УЖКХ г.Батайска | Не предусмотрено | - | 1 584,6 | 0,0 | 0,0 | 1 584,6 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие  3.2.Строительство светофорных объектов | УЖКХ г.Батайска | Не предусмотрено | - | 2 666,7 | 0,0 | 0,0 | 2 666,7 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие  3.3.ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г.Батайска | Не предусмотрено | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие  3.4.Строительство освещения на пешеходных переходах | УЖКХ г.Батайска | Не предусмотрено | - | 2 266,1 | 0,0 | 0,0 | 2 266,1 | 0,0 |
| 3.5 | Основное мероприятие  3.4.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска | УЖКХ г.Батайска | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск | - | 5 387,5 | 0,0 | 0,0 | 5 387,5 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 220 147,7 | 0,0 | 44 383,7 | 175 764,0 | 0,0 |

Начальник финансово-экономического отдела

– главный бухгалтер УЖКХ г. Батайск И.И. Мясникова

Исполнитель:

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу

хозяйственной деятельности 1 категории А.В. Холодных