Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период за полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, текущий ремонт дорог, текущий ремонт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 112793,4 | 112793,4 | 9755,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках регионального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ г. Батайска | Ремонт внутригородской дороги по ул.М.Горького от ул. Железнодорожная до ул. Сальская (на участке от ул. 1 Пятилетки до ул. Куйбышева). Ремонт по ул. М.Горького от ул.Железнодорожная до ул.Сальская (на участке от ул. Полтавская до ул. Сальская). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 39435,1 | 39435,1 | 39434,9 | Мероприятие исполнено в полном объеме |
| 1.3 |  | Основное мероприятие 1.3 Кредиторская задолженность (паспортизация дорог) | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
|  |  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3 |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1 Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6749,5 | 6749,5 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.2 |  | Основное мероприятие 3.2 ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |