Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное  мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, ямочный ремонт дорог, зимнее содержание дорог. Освоение планируется в 4 квартале 2023года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 154343,5 | 154343,5 | 68259,2 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ г. Батайска | Ремонт внутригородских дорог по ул. Ленина и ул. Зеленая | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 46427,9 | 46427,9 | 365,9 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3  Кредиторская задолженность (паспортизация дорог) |  | паспортизация дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **201921,4** | **201921,4** | **68625,1** |  |
|  | | **Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6321,4 | 6321,4 | 210,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2 Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **6321,4** | **6321,4** | **210,0** |  |
| 3 | | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов | УЖКХ г. Батайска | Установка перильных ограждений  Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1584,6 | 1584,6 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.2 | | Основное мероприятие 3.2 Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2666,7 | 2666,7 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.3 | | Основное мероприятие 3.3  ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.4 | | Основное мероприятие 3.4  Строительство освещения на пешеходных переходах | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2266,1 | 2266,1 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.5 | | Основное мероприятие 3.5  Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск | Администрация г. Батайска | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5387,5 | 5387,5 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **11904,9** | **11904,9** | **0,0** |  |
|  | | **Итого по программе** |  |  |  |  | **220147,7** | **220147,7** | **68835,1** |  |