Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство общественных территорий города Батайска Общественная территория по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ставропольская, 50б, парк Дружбы народов (Благоустройство) | УЖКХ г. Батайска | Проведение экспертизы и обследование. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Разработка ПСД по благоустройству общественных территорий города Батайска | УЖКХ г. Батайска | Разработка дизайн проекта и ПСД для проведения работ по благоустройству общественной территории в 2022 году. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 494,1 | 494,1 | 100,0 | Возникшая экономия согласовывается на реализацию новых проектов |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 494,1 | 494,1 | 100,0 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 494,1 | 494,1 | 100,0 |  |