Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»

за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД | УЖКХ г. Батайска, КУИ г. Батайска | | Взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД, ремонт квартир. Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2991,4 | 2991,4 | 2086,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обслуживание информационной базы | УЖКХ г. Батайска | | Обслуживание информационной базы. Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Субсидии некоммерческим организациям «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» залесье | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Ремонт Муниципального жилья | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 446,3 | 446,3 | 385,8 | Мероприятие в процессе реализации |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  | **3437,7** | **3437,7** | **2471,8** |  |
| 2 | **Подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайск»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Строительство, ремонт, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Комплексное развитие моногородов и промышленных зон | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | УЖКХ г. Батайска | | Выполнение работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области». Освоение планируется в 4 квартале 2021 года. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6198,3 | 6198,3 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Средства резервного фонда Правительства в том числе софинансирование (приобретение котельных) | УЖКХ г. Батайска | |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  | **6198,3** | **6198,3** | **0,0** |  |
| 3 | **Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества | УЖКХ г. Батайска,  КУИ г. Батайска | Содержание и текущий ремонт объектов, муниципального имущества. Освоение планируется в 4 квартале 2021года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3686,9 | 3686,9 | 2633,7 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Содержание и обследование насосной станции | УЖКХ г. Батайска | Содержание и обследование насосной станции. Освоение планируется в 4 квартале 2021года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1600,0 | 1600,0 | 556,2 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Налоги | УЖКХ г. Батайска | Уплата налогов. Освоение планируется в 4 квартале 2021года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 976,8 | 976,8 | 976,8 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Инвентаризация бесхозных объектов | УЖКХ г. Батайска | Инвентаризация бесхозных объектов. Освоение планируется в 4 квартале 2021года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000,0 | 1000,0 | 416,9 | Мероприятие в процессе реализации |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г. Батайска | УЖКХ г. Батайска | Заработная плата. Освоение планируется в 4 квартале 2021года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30624,2 | 30624,2 | 18133,5 | В связи с увольнением сотрудников, увеличением листов нетрудоспособности образовалась экономия ФОТ |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Прочие виды работ и услуг | УЖКХ г. Батайска |  | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | УЖКХ г. Батайска | Субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям. Освоение планируется в 4 квартале 2022года | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8639,8 | 8639,8 | 4028,0 | Мероприятие в процессе реализации. Пакет документов по возмещениям находится на рассмотрении Министерства ЖКХ |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | |  |  | **46527,7** | **46527,7** | **26745,1** |  |
|  | **Итого по программе** |  |  | |  |  | **56163,7** | **56163,7** | **29216,9** |  |