Приложение № 6

к Концессионному соглашению

Перечень и сроки

создаваемых и реконструируемых объектов теплоснабжения,

входящих в Объект Соглашения

| № п\п | Наименование работ | Сроки исполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство котельной тепловой мощностью 2,5 МВт по адресу: ул. Энгельса, 426б, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 2 | Строительство котельной тепловой мощностью 4 МВт по адресу: мкр. Авиагородок, 36а г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 3 | Реконструкция системы теплоснабжения (с установкой теплогенерирующего оборудования) тепловой мощностью 4 МВт в существующем здании ЦТП по адресу: ул. Ленина, 213а, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 4 | Реконструкция котельной тепловой мощностью 3,5 МВт по адресу: ул. Индустриальная, 7а, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 5 | Реконструкция котельной тепловой мощностью 1,4 МВт по адресу: пер. Литейный, 8а, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 6 | Реконструкция котельной тепловой мощностью 1,6 МВт по адресу: пер. Ростовский, 1а, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 7 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: ул. Энгельса, 426б, г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: мкр. Авиагородок, 36а г. Батайск, Ростовской области. | 2019-2020 |
| 9 | Технологическое присоединение к сетям газо-электро-водоснабжения | 2019-2020 |

КОНЦЕДЕНТ:                                                                              КОНЦЕССИОНЕР:

______________                                                                   ________________Н.Н. Быкадоров

М.П.						                  			М.П.