| Приложение №1 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Батайска на период до 2014 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1 по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города Батайска в соответствии с показаниями приборов учета в рамках реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Вид комму-нальной услуги | Оснащенность приборами учета МКД (16 и более квартир) |  | Средства, затраченные на установку приборов учета |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет1 | городской бюджет | потребители2 | прочие3 |
|  |  | % | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008 (факт) | ТС | 34,9 | 65 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС | 69,8 | 97 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС | 25,0 | 58 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ЭС | 34,9 | 81 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 41,2 | 301 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2009 | ТС | 39,8 | 9 | 1 086,80 | 1 029,61 | 0,00 | 57,19 | 0,00 |
|  | ГВС | 69,8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ХВС | 29,3 | 5 | 104,64 | 99,13 | 0,00 | 5,51 | 0,00 |
|  | ЭС | 39,2 | 10 | 108,81 | 103,08 | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
|  | Всего: | 44,5 | 24 | 1 300,25 | 1 231,82 | 0,00 | 68,43 | 0,00 |
| 2010 | ТС | 65,6 | 48 | 9 240,00 | 5 384,15 | 0,00 | 1 735,13 | 2 120,72 |
|  | ГВС | 82,0 | 17 | 935,00 | 544,82 | 0,00 | 175,58 | 214,60 |
|  | ХВС | 59,5 | 70 | 2 695,00 | 1 570,38 | 0,00 | 506,08 | 618,54 |
|  | ЭС | 65,1 | 60 | 2 970,00 | 1 730,62 | 0,00 | 557,72 | 681,66 |
|  | Всего: | 68,1 | 195 | 15 840,00 | 9 229,97 | 0,00 | 2 974,51 | 3 635,52 |
| 2011 | ТС | 100,0 | 66 | 14 252,00 | 2 551,11 | 0,00 | 5 265,41 | 6 435,48 |
|  | ГВС | 100,0 | 25 | 1 512,50 | 270,74 | 0,00 | 558,79 | 682,97 |
|  | ХВС | 100,0 | 94 | 3 980,90 | 712,58 | 0,00 | 1 470,74 | 1 797,58 |
|  | ЭС | 100,0 | 81 | 4 410,45 | 789,47 | 0,00 | 1 629,44 | 1 991,54 |
|  | Всего: | 100,0 | 266 | 24 155,85 | 4 323,90 | 0,00 | 8 924,38 | 10 907,57 |
| Итого: |  | 100,0 | 7914 | 41 296,10 | 14 785,69 | 0,00 | 11 967,32 | 14 543,09 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Показатели утверждены постановлением Администрации города Батайска от 27.01.2010г. №235 "О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям города Батайска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2009–2011 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Внебюджетные источники (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иные СПК, собственники) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Внебюджетные источники (лизинговые компании) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 В том числе подлежит установке 490 приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список условных сокращений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД – многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС – теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС – горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХВС – холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭС – электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник общего отдела Администрации города Батайска Л.Ю. Фастова 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |