|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к Муниципальной долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту внутригородских муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | автомобильных дорог и тротуаров на территории города Батайск на 2010-2012 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 21.02.2011 г. № 187 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень программных объектов по строительству,реконструкии и капитальному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонту городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 г |  |  | 2011г. |  |  |  | 2012г. |  |  |  |
| Наименование улицы | участок | м2 | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | м2 | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | внебюджетные средства тыс. руб | м2 | местный бюджет тыс. руб | ФСР тыс. руб | внебюджетные средства тыс. руб |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| РДВС и пос. ГАЙДАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская | от Энгельса до Гастелло |  |  |  |  |  |  |  | 7030 | 8974,3 |  |  |
| Вильямса | от Ленина до Орджоникидзе |  |  |  |  |  |  |  | 3472 | 4033,9 |  |  |
| Гастелло | от Гайдаш до Матросова |  |  |  |  |  |  |  | 4190 | 4367,4 |  |  |
| Бекентьева | от Энгельса до К.Цеткин |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 1326,0 |  |  |
| К.Цеткин и ул. Куйбышева | от ул. Подтопты до ул. Совхозной с ответвлением по ул. Кулагина до ул. Энгельса и ул. Куйбышева от ул. Кирова до Подтопты |  |  |  |  |  |  |  | 30500 | 19250,8 | 59646 |  |
| Всего по РДВС и пос. ГАЙДАРА: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46142 | 37952,4 | 59646 | 0 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станиславского | Рыбной / 1-ой Пятилетки |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 1100 |  |  |
| пер.Фермерский | на всем протяжении |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 2990,0 |  |  |
| ул. Куйбышева | М.Горького/Кирова |  |  |  | 1945 | 4642 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по по центральной части |  | 0 | 0 | 0 | 1945 | 4642 | 0 | 0 | 2478 | 4090 | 0 | 0 |
| ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунистическая -Комарова | А/д по ул. Коммунистической - ул. Комарова в г. Батайске | 26898 | 12569,9 | 39141,7 | 5474 | 3281,6 | 10623,5 |  |  |  |  |  |
| Всего по восточной части города |  | 26898 | 12569,9 | 39141,7 | 5474 | 3281,6 | 10623,5 |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ: |  | 0 | 87067,6 | 0 | 0 | 13358,0 | 0 | 0,0 | 0 | 25312,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО по дорогам |  | 26898 | 99637,5 | 39141,7 | 7419 | 21281,6 | 10623,5 | 0,0 | 48620 | 67354,4 | 59646,0 |  |
| 2. Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская | ул.Железнодорожная - ул.1-ой Пятилетки | 0 | 0,0 | 0,0 | 5805 | 1141,4 | 3695,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Ленина | ул. Красноармейская - ул. Урицкого | 0 | 0,0 | 0,0 | 1485 | 356,6 | 1154,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. 1-й Пятилетки | ул. Станиславского - пер. Западный | 0 | 0,0 | 0,0 | 1320 | 367,1 | 1188,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Фрунзе | ул.Энгельса - ул. 1-й Пятилетка | 0 | 0,0 | 0,0 | 3210 | 734,6 | 2378,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Советская | ул.Гастелло - ул.Энгельса | 0 | 0,0 | 0,0 | 1950 | 408,0 | 1320,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул.Саратовская | ул.Грузинская- ул.Краснодарская | 0 | 0,0 | 0,0 | 1170 | 214,7 | 695 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Молодежная | на всем протяжении | 0 | 0,0 | 0,0 | 330 | 106,5 | 344,6 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Свободы | на всем протяжении | 0 | 0,0 | 0,0 | 540 | 173,5 | 561,6 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул.Ставропольская | ул. Грузинская- ул. Волжская | 0 | 0,0 | 0,0 | 1140 | 128,9 | 417,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Сальская | ул.Краснодарская - ул.Грузинская | 0 | 0,0 | 0,0 | 3150 | 284,4 | 920,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Сальская | ул. Грузинская - ул. Крымская | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 566,3 | 1833,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Ломоносова | ул. Гастелло-ул. К.Цеткин | 0 | 0,0 | 0,0 | 870 | 226,6 | 733,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Речная | ул. Лермонтова- ул. Зеленая | 0 | 0,0 | 0,0 | 2385 | 566,2 | 1833 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Орджоникидзе | ул. Мичурина-ул. Октябрьская | 0 | 0,0 | 0,0 | 3465 | 824,2 | 2668,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Панфилова | ул. Орджоникидзе- ул. К.Цеткин | 0 | 0,0 | 0,0 | 585 | 201,9 | 653,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Грузинская | ул. Полтавская-ул. Сальская | 0 | 0,0 | 0,0 | 6975 | 1633,8 | 5289,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Железнодорожная | ул. Фрунзе- ул. Рабочая | 0 | 0,0 | 0,0 | 1050 | 264,5 | 856,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Вильямса | К.Цеткин- ул. Ленина | 0 | 0,0 | 0,0 | 390 | 113,3 | 366,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Белинского | ул. Гастелло - ул. Орджоникидзе | 0 | 0,0 | 0,0 | 360 | 130,2 | 421,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Молдавская | Минская-Революционная | 0 | 0,0 | 0,0 | 1890 | 481,5 | 1558,9 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Астраханская | ул. М.Горького- ул. Краснодарская | 0 | 0,0 | 0,0 | 1260 | 334,8 | 1083,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| Пятигорская | ул. М.Горького-ул. Краснодарская | 0 | 0,0 | 0,0 | 1260 | 352,2 | 1140,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Гоголя | ул. Седова-ул. Разина | 0 | 0,0 | 0,0 | 1290 | 353,8 | 1145,6 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул. Московская | ул.Почтовая- ул. Энгельса | 0 | 0,0 | 0,0 | 855 | 170,8 | 553,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| ул.Чернышевского | ул.Гастелло - ул. К.Цеткин | 0 | 0,0 | 0,0 | 840 | 244,4 | 791,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по тротуарам |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 43575 | 10380,2 | 33604 | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию "Город Батайск": |  | 26898 | 99637,5 | 39141,7 | 50994 | 31661,8 | 44227 | 0 | 48620 | 67354,4 | 59646 |  |