Приложение №3

К муниципальной долгосрочной целевой программе

«Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту

внутригородских муниципальных автомобильных

дорог и тротуаров на территории города Батайска 
на 2010-2014годы»

Методика оценки эффективности реализации

Муниципальной долгосрочной целевая программы «Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту внутригородских муниципальных автомобильных дорог на территории города Батайска на 2010,2011-2012,2013,2014 годы»

1 .Оценка эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту внутригородских муниципальных автомобильных дорог на территории города Батайска на 2010,2011-2012 годы» (далее - Программа) осуществляется  заказчиком Программы - Администрацией города Батайска по годам в течение всего срока реализации Программы.

2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi =_______, где:

ЦИПi

КЦИi - степень достижения i-ro целевого индикатора Программы                           ЦИФi - фактическое (плановое) значение i-ro целевого индикатора Программы Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.                2.2.Критерий  «Степень     соответствия  бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = _______, где

БЗПi

KБ3i -степень соответствия бюджетных затрат i-ro мероприятия Программы ;      Б3Фi (БЗПО - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-ro мероприятия Программы.

Значение показателя KБ3j должно быть меньше либо равно 1.

2.3.Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i- e мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:

БРПi                        БРФi

ЭПi =________;   ЭФi = _________, где

ЦИПi                       ЦИФi

ЭПi  (ЭФi)  -  плановая  (фактическая)  отдача  бюджетных  средств  по  i-му мероприятияю Программы;

БРПi (БPФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Начальник МУ «УЖКХ»

Администрации города Батайска                                			        В.Н. Покусаев