Таблица № 1

|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск»

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» | возрастающий | единиц | 50 | Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 | 343 | отсутствует |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок» | возрастающий | единиц |  | Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 | - | Отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» (всего), в том числе: | 77 309,3 | 13 496,7 | 13 496,7 | 9 746,0 | 9 746,0 | 72,2 |  |
| Бюджетные источники: | 77 309,3 | 13 496,7 | 13 496,7 | 9 746,0 | 9 746,0 | 72,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 58 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 10 946,0 | 12 745,8 | 12 745,8 | 9 746,0 | 9 746,6 | 76,5 |  |
| - Местный бюджет | 7 563,3 | 750,9 | 750,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Благоустройство территорий» | 77 309,3 | 13 496,7 | 13 496,7 | 9 746,0 | 9 746,0 | 72,2 |  |
| Бюджетные источники: | 77 309,3 | 13 496,7 | 13 496,7 | 9 746,0 | 9 746,0 | 72,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 58 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 10 946,0 | 12 745,8 | 12 745,8 | 9 746,0 | 9 746,6 | 76,5 |  |
| - Местный бюджет | 7 563,3 | 750,9 | 750,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 60 289,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные источники: | 60 289,0 |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет | 58 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 289,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство общественных территорий города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышен уровня благоустройства общественных территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий города Батайска | возрастающий | единиц | - | Реестр муниципального имущества | - | отсутствует |  |

3.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска/органа Администрации города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия на разработку, актуализацию сметной документации в текущих ценах » | Х | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1 Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28 февраля 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1 Определен адресный перечень объектов благоустройства | март – апрель 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок | март – май 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4 ### Заключен муниципальный контракт | Июнь-июль 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.5 Предоставлены сведения о выполненных работах | Август - сентябрь 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту | Октябрь-ноябрь 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

4.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 10 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 10 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 9 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 60 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 60 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 58 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство дворовых территорий города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышен уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Батайска | возрастающий | единиц | 343 | Реестр муниципального имущества | 343 | отсутствует |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий города Батайска | возрастающий | единиц | - | Реестр муниципального имущества | - | отсутствует |  |

2.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска/органа Администрации города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» | Х | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1 Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28 февраля 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1 Определен адресный перечень объектов благоустройства | март – апрель 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок | март – май 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4 ### Заключен муниципальный контракт | Июнь-июль 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.5 Предоставлены сведения о выполненных работах | Август - сентябрь 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту | Октябрь-ноябрь 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Реализованы мероприятия по приобретению оборудования для детских площадок» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по приобретению оборудования для детских площадок» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольная точка 1.1.1 Заключены Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов | 28 февраля 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Соглашения | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1 Определен адресный перечень объектов благоустройства | март – апрель 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.3 Предоставлены коммерческие предложения на оборудование | март – май 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Расчет начальной максимальной цены контракта | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3 закупки включены в план-график закупок | март – май 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4 ### Заключен муниципальный контракт | Июнь-июль 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.5 Предоставлены сведения о поставленных товарах | Август - октябрь 2025 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.1.6 Произведена оплата по муниципальному контракту | Ноябрь 2025- Март 2026 | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

- Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» | единиц |  | 343 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
| 2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Приобретено и установлено оборудование для детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок» | единиц |  | 0 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |

4.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе: | 10 496,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Батайска» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по приобретению и установке оборудования для детских площадок» (всего), в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» на 2026 год

по итогам 6 месяцев 2026 года

Муниципальная (комплексная) программа города «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 20.12.2017 № 2207.

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено сводной бюджетной росписью – 13 496,7 тыс. рублей, из них 12 745,8 – областной бюджет Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 9 745,9 тыс. рублей из областного бюджета или 72,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Батайск» включает в себя следующие структурные элементы:

    - Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды";

    - Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство дворовых территорий города Батайска".

  - Муниципальный проект "Благоустройство территорий"

Муниципальный проект «Благоустройство территорий» реализуется в рамках регионального проекта «региональный проект "Благоустройство территорий" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

В рамках муниципального проекта планируется к реализации следующие мероприятия:

Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки было осуществлено в 2025 году. Оплата из местного бюджета была осуществлена в 2025 году.

На реализацию муниципального проекта в части областного бюджета выделено 9 745,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 9 745,9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на приобретение и установку детского оборудования, детских площадок в 2025 году. Оплата произведена в 2026 году в полном объеме.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _1_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 1_, с нарушением установленного срока – _0.

Все контрольные точки достигнуты полностью.

  - Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках регионального проекта «региональный проект "Формирование комфортной городской среды" по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

В рамках муниципального проекта планируется к реализации следующие мероприятия:

Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки.

На реализацию муниципального проекта выделено 13 496,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 12 745,8 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на приобретение и установку детского оборудования, детских площадок в 2025 году.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _2_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 1_, с нарушением установленного срока – _0.

Все контрольные точки достигнуты полностью

1.3 Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство города Батайска "

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:

- Повышен уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (установка приобретенного в рамках проекта оборудования);

Достижение контрольных точек запланировано до конца года.

1.4 Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство общественных территорий города Батайска

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.