Таблица № 1

|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 36) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»,

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной)  программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Батайска, в том числе путем увеличения доли населения города Батайска, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска | убывающая | Тыс. кв.м. | 16,2 | Реестр муниципального имущества | 18,2 | отсутствует |  |
| 2. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | возрастающий | ведомственный | 88,7 | Реестр муниципального имущества | 88,70 | Отсутствует |  |
| 3. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | ведомственный | 88,7 | Реестр муниципального имущества | 88,70 | Отсутствует |  |
| 4. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывающая | процентов | 16,5 | Реестр муниципального имущества | 17,45 | Отсутствует |  |
| 5. | Количество аварий в сфере ЖКХ | убывающая | единиц | 1 | Реестр муниципального имущества | 2 | Отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 713 470,5 | 678 124,8 | 678 124,8 | 667 030,2 | 270 795,2 | 39,9 |  |
| Бюджетные источники: | 713 470,5 | 678 124,8 | 678 124,8 | 667 030,2 | 270 795,2 | 39,9 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 566 149,7 | 526 054,1 | 526 054,1 | 526 054,1 | 243 261,2 | 46,2 |  |
| - Местный бюджет | 147 320,8 | 152 070,7 | 152 070,7 | 140 976,1 | 27 534,0 | 18,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска" по региональному проекту "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске» (всего), в том числе: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Бюджетные источники: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска" | 0,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 7 075,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск" | 710 439,4 | 668 018,7 | 668 018,7 | 656 924,1 | 270 211,7 | 40,4 |  |
| Бюджетные источники: | 710 439,4 | 668 018,7 | 668 018,7 | 656 924,1 | 270 211,7 | 40,4 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 566 149,7 | 526 054,1 | 526 054,1 | 526 054,1 | 243 261,2 | 46,2 |  |
| - Местный бюджет | 144 289,7 | 141 964,6 | 141 964,6 | 130 870,0 | 26 950,5 | 19,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 36) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске»

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» | убывающий | Тыс. кв.м. | 16,2 | Реестр муниципального имущества | 18,2 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящиеся в собственности города Батайска |  |  |  | 15.01.2026 | 15.01.2026 |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Соглашения, заключенные между УЖКХ г. Батайска и ТСЖ, б/н от 01.06.2020, 01.03.2021, 18.12.2024, 16.05.2022 некоммерческой организацией «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» 132 МО от 30.04.2015 |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Предоставлены платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | 01.07.2026 |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Счета, акты, реестры на оплату 1 от 10.02.2026, 2 от 10.03.2026, 3 от 10.04.2026, 4 от 10.05.2026, 5 от 10.06.2026, 6 от |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Оплачены предоставленные платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | 01.07.2026 |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения 605156 от 11.02.2026, 719269 от 11.04.2026, 483751 от 28.05.2026, 376220 от 24.01.2026, 794716 от 16.04.2026, 444039 от 25.06.2026 |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Бюджетные источники: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска», всего, в том числе: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Бюджетные источники: | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 3 031,1 | 583,5 | 19,3 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 36) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | 88,7 |  | 88,70 | информационная система отсутствует |  |
| N.1 | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | возрастающий | единиц | 88,7 |  | 88,70 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» |  | 88,7 | 88,7 | 2025-2030 | - | 2025-2030 |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | 1 февраля 2026 г.; | 1 февраля 2026 г.; |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | план-график закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1 апреля 2026 г.; 1 июля 2026 г.; 1октября 2025 г.; | 1 апреля 2026 г.; 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 04-07 от 07.04.2025, |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Сведения о выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акты выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 30 декабря 2026 г.; | 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; 30 декабря 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения |  |
| 2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» |  |  |  | 2025-2030 |  | 2025-2030 |  |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | Условная единица | 1 | 1 | 1 февраля 2026 г.; | 1 февраля 2026 г.; |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | план-график закупок |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1 апреля 2026 г.; 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; | 1 апреля 2026 г.; 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Реестр муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 04-08 от 07.04.2025, |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Сведения о выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акты выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 30 декабря 2026 г.; | 1 июля 2026 г.; | 1октября 2026 г.; 30 декабря 2026 г.; | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Платежные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска», в том числе: | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджетные источники: | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджетные источники: | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 7075,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 36) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»»

ЗА 6 месяцев 2026

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастание | штук | 2 |  | 2 | информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска, в которых был произведен ремонт | возрастание | Кв. м | 1 |  | 1 | информационная система отсутствует |  |
| N | 2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастание | штук | 1 |  | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 3. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастание | штук | 1 |  | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 4. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастание | Условные единиц | 3 |  | 3 | информационная система отсутствует |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» |  | - | - | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» | штук |  | 2 | 1 февраля 2026 г.; |  |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | План-график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества» | Кв. м |  | 1 | 1 апреля 2026 г.; 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; |  |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» | штук |  | 1 | 1 июля 2026 г.; 1октября 2026 г.; 22 декабря 2026 г.; |  |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | Акт выполненных работ 02 от 15.01.2026, 14 от10.02.2026, 02-1 от 10,02,2026, 11 от 10.03.2026, 17 от 10.04.2026 |  |
| 2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Произведена оплата имущественных налогов» |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Произведена оплата имущественных налогов» |  |  |  | 28 февраля 2026 г. |  |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ |  |  |
| 3. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение (тепловая энергия) в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета |  |  |  | 1 февраля 2026 г.; |  |  | Здоровцева С.Ю., начальник УЖКХ | План-график закупок товаров, работ, услуг |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» (всего), в том числе: | 710 439,4 |  | 668 018,7 | 668 018,7 | 656 924,1 | 270 211,7 | 40,4 |  |
| Бюджетные источники: | 710 439,4 |  | 668 018,7 | 668 018,7 | 656 924,1 | 270 211,7 | 40,4 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 566 149,7 |  | 526 054,1 | 526 054,1 | 526 054,1 | 243 261,2 | 46,2 |  |
| - Местный бюджет | 144 289,7 |  | 141 964,6 | 141 964,6 | 130 870,0 | 26 950,5 | 19,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества», всего, в том числе: | 7 787,0 |  | 7 993,4 | 7 993,4 | 5 312,9 | 3 161,2 | 39,5 |  |
| Бюджетные источники: | 7 787,0 |  | 7 993,4 | 7 993,4 | 5 312,9 | 3 161,2 | 39,5 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 7 787,0 |  | 7 993,4 | 7 993,4 | 5 312,9 | 3 161,2 | 39,5 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества», | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 448,3 | 448,3 | 44,8 |  |
| Бюджетные источники: | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 448,3 | 448,3 | 44,8 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 448,3 | 448,3 | 44,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Произведена оплата имущественных налогов» | 14 254,3 |  | 14 254,3 | 14 254,3 | 7 055,5 | 7 055,5 | 49,5 |  |
| Бюджетные источники: | 14 254,3 |  | 14 254,3 | 14 254,3 | 7 055,5 | 7 055,5 | 49,5 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 14 254,3 |  | 14 254,3 | 14 254,3 | 7 055,5 | 7 055,5 | 49,5 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» | 43 646,7 |  | 43 665,5 | 43 665,5 | 43 001,9 | 15 728,3 | 36,0 |  |
| Бюджетные источники: | 43 646,7 |  | 43 665,5 | 43 665,5 | 43 001,9 | 15 728,3 | 36,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 43 646,7 |  | 43 665,5 | 43 665,5 | 43 001,9 | 15 728,3 | 36,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» | 643 751,4 |  | 601 105,5 | 601 105,5 | 601 105,5 | 243 818,4 | 40,5 |  |
| Бюджетные источники: | 643 751,4 |  | 601 105,5 | 601 105,5 | 601 105,5 | 243 818,4 | 40,5 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 566 149,7 |  | 526 054,1 | 526 054,1 | 526 054,1 | 243 261,2 | 46,2 |  |
| - Местный бюджет | 77 601,7 |  | 75 051,4 | 75 051,4 | 75 051,4 | 557,2 | 0,7 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Приложение № 8

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

города Батайска

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» на 2026 год

по итогам 6 месяцев 2026 года

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 383.

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска";

- Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"

- Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"

- Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"

  - Муниципальный проект "Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска"

Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Батайска» реализуется в рамках регионального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области».

В рамках муниципального проекта в 2026 году не планируются мероприятия:

  - Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрено сводной бюджетной росписью 3 031,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 583,5 тыс. рублей или 19,3 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:

- Создание условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска (оплата взносов по капитальному ремонту общедомового имущества).

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _8_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 8_, с нарушением установленного срока – _0.

  - Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 7 075,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Создание условий по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей;

- Создание условий по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства (разработка ПСД на строительство водопроводных линий).

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _2_ контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 8_, с нарушением установленного срока – _0.

  - Комплекс процессных мероприятий "Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск"

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования "Город Батайск» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 668 018,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 526 054,1 тыс. рублей.   Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 270 211,7 тыс. рублей или 40,4 процентов, в том числе из местного бюджета 26 950,5 тыс. рублей или 19 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуется следующая задача:

- Создание условий для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества (содержание и ремонт насосных станций, муниципальных квартир, инвентаризация бесхозного имущества);

- Оплата налогов за муниципальную собственность (транспортный и земельный налог);

- Обеспечения функций органа муниципальной власти (расходы Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска);

- Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска (субсидии на возмещение разницы в тарифах).

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _17_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 17_, с нарушением установленного срока – _0.

Достижение контрольных точек запланировано до конца года.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.