|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 35) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды благоустройство»,

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования | возрастающий | Тыс. кв.м. | 203,1 | Муниципальные контракты, акты выполненных работ | 203,1 | отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» всего, в том числе: | 41 924,8 | 47 308,2 | 47 308,2 | 26 915,4 | 11 283,2 | 23,9 |  |
| Бюджетные источники: | 41 924,8 | 47 308,2 | 48 308,2 | 26 915,4 | 11 283,2 | 23,9 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 100 |  |
| - Местный бюджет | 39 005,2 | 44 388,6 | 44 388,6 | 23 995,8 | 8 363,6 | 18,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Муниципальный проект " Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска" | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 100 |  |
| Бюджетные источники: | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 100 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 2 919,6 | 100 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска), в том числе: | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| Бюджетные источники: | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «город Батайск» | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,8 | 25,6 |  |
| Бюджетные источники: | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,8 | 25,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,8 | 25,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 №35) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обслуживаемых городских фонтанов | возрастающий | штука | 1 | Муниципальный контракт | 1 | отсутствует |  |
|  | 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | возрастающий | кв.м. | 203,1 | Муниципальные контракты, акты выполненных работ | 203,1 | отсутствует |  |
| 1.3 | Количество обслуживаемых детских площадок | возрастающий | штука | 15 | Муниципальный контракт | 15 | отсутствует |  |
|  | 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем вывоза свалочных очагов | возрастающий | Кубический метр | 2420 | Муниципальные контракты, Акты выполненных работ | 4524 | отсутствует |  |
|  | 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Площадь содержания мест захоронения | воз возрастающий | га | 19 | Муниципальные контракты, Акты выполненных работ | 19 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 1 | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 1 | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 02.04.2026 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 | 1 | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  | 31.10.2026 |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 | 1 | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  | 09.11.2026 |  |  |  |
| 2 | 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 9 | 1 | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 9 | 1 | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 26.01.2026, 27.02.2026, 31.03.2026, 04.05.2026 |  |  | Муниципальные контракты 01-15 от 26.01.2026, 02-06 от 27.02.2026, 03-08 от 31.03.2026, 05-02 от 04.05.2026, |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 7 | 1 | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 | 04.05.2026, 07.05.2026 |  |  | акты выполненных работ 1,2,3 от 04.05.2026, 1,2,3, от 07.05.2026 |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 7 | 1 | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 | 07.05.2026, 08.05.2026 |  |  | Платежные поручения 749598 от 07.05.2026, 792455 от 08.05.2026 |  |
| 3 | 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 4 | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 4 | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 19.01.2026, 17.04.2026 |  |  | Муниципальные контракты 01-13 от 19.01.2026, 04-14 от 17.04.2026 |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 | 19.01.2026 |  |  | акты выполненных работ №01-13 от 19.01.2026, |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 | 16.02.2026 |  |  | Платежные поручения 634809 от 16.02.2026 |  |
| 4 | 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | -- | -- |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 4 | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 4 | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 30.12.2025 |  |  | Муниципальные контракты 01-03 от 30.12.2025 |  |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 | 4 | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  |  |  | Акты выполненных работ |  |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 | 4 | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  |  |  | Платежные поручения |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» (всего), в том числе: |  | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| Бюджетные источники: |  | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 24 683,0 | 27 313,0 | 27 313,0 | 15 223,4 | 3 991,8 | 14,6 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе: |  | 621,5 | 621,5 | 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: |  | 621,5 | 621,5 | 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 621,5 | 621,5 | 621,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» |  | 14 029,1 | 14 029,1 | 14 029,1 | 9 186,1 | 2 284,4 | 16,3 |  |
| Бюджетные источники: |  | 14 029,1 | 14 029,1 | 14 029,1 | 9 186,1 | 2 284,4 | 16,3 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 14 029,1 | 14 029,1 | 14 029,1 | 9 186,1 | 2 284,4 | 16,3 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологической обстановки территории города» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 530,0 | 530,0 | 528,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: |  | 0,0 | 530,0 | 0,0 | 528,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 0,0 | 530,0 | 530,0 | 528,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» (всего), в том числе: |  | 5 032,4 | 6 532,4 | 6 532,4 | 3 407,7 | 1 107,7 | 17,0 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| Бюджетные источники: |  | 5 032,4 | 6 532,4 | 6 532,4 | 3 407,7 | 1 107,7 | 17,0 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 5 032,4 | 6 532,4 | 6 532,4 | 3 407,7 | 1 107,7 | 1,07 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» (всего), в том числе: | 5 000,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 2 100,7 | 599,7 | 10,7 |  |
| Бюджетные источники: | 5 000,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 2 100,7 | 599,7 | 10,7 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 5 000,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 2 100,7 | 599,7 | 10,7 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 35) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования

«Город Батайск»»

ЗА 6 месяцев 2026 года

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчищенная площадь земельных участков от ила и поросли | возрастающий | единиц | 1 | Муниципальные контракты | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 2. | 2. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | возрастающий | штука | 198 | Акты выполненных работ | 350 | информационная система отсутствует |  |
| 2.2 | Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | возрастающий | Тыс. кв.м | 73,8 | Муниципальные контракты | 180 | информационная система отсутствует |  |
| 2.3 | Количество отловленных животных | возрастающий | штука | 32 | Акты выполненных работ | 58 | информационная система отсутствует |  |
| 2.4 | Обработанная площадь при покосе сорной растительности | возрастающий | Тыс. Кв.м | 81,9 | Муниципальные контракты | 124,1 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  | 1,0 |  |  | 2025-2030 | Здоровцева С.Ю.., начальник УЖКХ |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 |  |  |  | Муниципальные контракты |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  |  |  | Акты выполненных |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  |  |  | Платежные поручения |  |
|  | 2. Задача. Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Здоровцева С.Ю.., начальник УЖКХ |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 30.12.2025,24.03.2026, 17.04.2026, 22.04.2026, 22.04.2026, 04.05.2026, 16.06.2026, |  |  | Муниципальные контракты 01-02 от 30.12.2025, 03-05 от 24.03.2026, 04-17 от 17.04.2026 04-21 от 22.04.2026, 04-22 от 22.04.2026, 05-02 от 04.05.2026, 06-09 от 16.06.2026, |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 | 17.03.2026, 17.06.2026 |  |  | Акты выполненных работ 1 от 17.03.2026, 1 от 17.06.2026, КС-3 №1, |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 | 23.03.2026, 19.06.2026 |  |  | Платежные поручения 255569 от 23.03.2026, 795302 от 19.06.2026, |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Здоровцева С.Ю.., начальник УЖКХ |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 |  |  |  | Муниципальные контракты |  |
| 2.23. | Контрольная точка 2.2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  |  |  | Акты выполненных работ |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.2.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  |  |  | Платежные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" (всего), в том числе | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,7 | 25,6 |  |
| Бюджетные источники: | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,7 | 25,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 14 322,2 | 17 075,6 | 17 075,6 | 8 772,4 | 4 371,7 | 25,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» (всего), в том числе: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе: | 9 122,2 | 11 875,6 | 11 875,6 | 8 242,4 | 4 371,7 | 36,8 |  |
| Бюджетные источники: | 9 122,2 | 11 875,6 | 11 875,6 | 8 242,4 | 4 371,7 | 36,8 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 9 122,2 | 11 875,6 | 11 875,6 | 8 242,4 | 4 371,7 | 36,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города», в том числе: | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 530,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство»

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 384.

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено 47 308,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 47 308,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 11 283,2 тыс. рублей или 23,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство города Батайска»;

Комплекс процессных мероприятий - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»».

  - Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска» реализуется в рамках регионального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области».

В рамках муниципального проекта произведена оплата за приобретенные в 2025 году контейнеры для сбора ТКО, которые установлены на контейнерных площадках города Батайска.

На реализацию муниципального проекта выделено 2 919,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 2 919,6 тыс. руб., бюджет города Батайска в части софинансирования – 0,0 тыс. руб.

По итогам 6 месяцев 2026 года оплата произведена в полном объеме.

  - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» предусмотрено 27 313,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27 313,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 3 991,8 тыс. рублей или 14,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Создание условий для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства (содержание и ремонт фонтана);

- Создание условий для массового отдыха жителей города (содержание и уборка парков, скверов, детских площадок);

- Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду (вывоз несанкционированных свалочных очагов и автомобильных покрышек с территории города)

- Повышение уровня благоустройства территории мест захоронения (грейдирование и очистка от мусора территории городских кладбищ).

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 16, с нарушением установленного срока – 0.

  - Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» предусмотрено 17 075,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17 075,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 4 371,5 тыс. рублей или 25,6 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» реализуются следующие задачи:

- Выполнение мероприятий по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию (работы по водопонижению);

- Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан (отлов бродячих животных, покос сорной растительности, озеленение, валка и обрезка деревьев на территории города, акарицидная и лаврицидная обработка территории)

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _6_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _6_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __12_ контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.