Таблица № 1

|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 38) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы»,

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной (комплексной) программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Батайска с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 1 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | возрастающий | Километров тысяч метров | 50 | Статистические данные | 50 | отсутствует |  |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастающий | Километров тысяч метров | 2,79 | Статистические данные | 2,79 | Отсутствует |  |
| 1.3 | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | убывание | человек | 3 | Данные МВД | 1 | Отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие транспортной системы (всего), в том числе: | 339 078,5 | 333 516,4 | 333 516,4 | 192 061,0 | 91 729,3 | 27,5 |  |
| Бюджетные источники: | 339 078,5 | 333 516,4 | 333 516,4 | 94 299,9 | 91 729,3 | 27,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 102 393,0 | 96 830,4 | 96 830,4 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19,6 |  |
| - Местный бюджет | 236 685,5 | 236 686,0 | 236 686,0 | 75 281,1 | 72 710,5 | 30,7 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Местная дорожная сеть», в том числе: | 103 236,2 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 100,0 |  |
| Бюджетные источники: | 103 236,2 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 100,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 102 393,0 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 19 018,8 | 100,0 |  |
| - Местный бюджет | 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 232 875,6 | 310 625,1 | 310 625,1 | 170 324,1 | 71 952,5 | 23,2 |  |
| Бюджетные источники: | 232 875,6 | 310 625,1 | 310 625,1 | 170 324,1 | 71 952,5 | 23,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 77 811,6 | 77 811,6 | 77 811,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 232 875,6 | 232 813,5 | 232 813,5 | 92 513,0 | 71 952,5 | 30,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Бюджетные источники: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 38) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

ЗА 6 месяцев 2026 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Батайска | возрастающая | Километров, тысяч метров | 290,4 | Реестр муниципального имущества | 290,4 | отсутствует |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастающая | Километров, тысяч метров | 161,0 | Реестр муниципального имущества | 161,0 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Обеспечено проведение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | (км) | 290,4 | 290,4 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 29.12.2025, 15.05.2026, 26.01.2026, 24.03.2026, 22.04.2026, 22.04.2026,29.04.2026,,06.05.2026, 15.05.2026, 26.05.2026, 02.06.2026, 11.06.2026, 17.06.2026, |  |  | Муниципальные контракты: БТ 2457/26 от 30.01.2026 01-01 от 29.12.2025, 05-05 от 15.05.2026, 01-14 от 26.01.2026, 03-06 от 24.03.2026, 04-20 от 22.04.2026, 04-20 от 22.04.2026, 04-32 от 29.04.2026, 05-03 от 06.05.2026, 05-04 от 15.05.2026, 05-06 от 15.05.2026 05-09 от 26.05.2026 06-02 от 02.06.2026 06-08 от 11.06.2026, 06-11 от 17.06.2026, 06-01 от 02.06.2026, |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 | 13.03.2026,16.03.2026, 16.03.2026, 05.05.2026, 06.05.2026,18.02.2026,14.04.2026 |  |  | Акты выполненных работ акт№ 1 от 16.03.2026, № 2 от 13.03.2026, № 4 от 16.03.2026, акт № 5 от 16.03.2026, акт № 7 от 05.05.2026, акт № 8 от 05.05.2026, акт № 9 от 05.05.2026, акт №1 от 14.05.2026, акт 1 от 06.05.2026, № 2103/5682/01 от 18.02.2026, № 2103/18884/01 от 14.04.2026, |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 | 27.02.2026, 26.03.2026, 15.04.2026, 20.04.2026 05.05.2026, 12.05.2026, 19.05.2026, 12.05.2026, 21.05.2026, 21.05.2026, |  |  | Платежные поручения 289727 от 26.03.2026, 2659841 от 05.05.2026, 892619 от 19.05.2026, 819222 от 12.05.2026, 541033 от 15.04.2026, 12046 от 21.05.2026, 774305 от 27.02.2026, 589621 от 20.04.2026 |  |
| 2. | 2. Задача «Обеспечено проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | (км) | 161,0 | 161,0 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 23.04.2026,28.04.2026. |  |  | 04-19 от 23.04.2026 (Коваливского), 04-23 от 23.04.2026 (Ворошилова), 04-24 от 23.04.2026 (Мира), 04-25 от 28.04.2026 (Городской), 04-26 от 28.04.2026 (Стадионный), 04-27 от 28.04.2026 (Калинина), 04-28 от 28.04.2026 (Московская), 04-29 от 28.04.2026 (Парковый), 04-30 от 28.04.2026 (Матросова), 04-31 от 28.04.2026 (Революционная) |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  | 01.10.2026 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  | 30.12.2026 |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 232 875,6 | 310 625,1 | 310 625,1 | 170 324,1 | 71 952,5 | 23,2 |  |
| Бюджетные источники: | 232 875,6 | 310 625,1 | 310 625,1 | 170 324,1 | 71 952,5 | 23,2 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 77 811,6 | 77 811,6 | 77 811,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 232 875,6 | 232 813,5 | 232 813,5 | 92 513,0 | 71 952,5 | 30,9 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечено улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: | 194 853,3 | 272 602,3 | 272 602,3 | 168 538,1 | 71 952,5 | 37,1 |  |
| Бюджетные источники: | 194 853,3 | 272 602,3 | 272 602,3 | 168 538,1 | 71 952,5 | 37,1 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 77 811,6 | 77 811,6 | 77 811,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 194 853,3 | 194 790,7 | 194 790,7 | 90 727,0 | 71 952,5 | 37,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Обеспечено восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | 38 022,3 | 38 022,8 | 38 022,8 | 1 786,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 38 022,3 | 38 022,8 | 38 022,8 | 1 786,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 38 022,3 | 38 022,8 | 38 022,8 | 1 786,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 38) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

ЗА 6 месяцев 2026 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них | возрастающая | штук | 0 | Реестр муниципального имущества | 1 | отсутствует |  |
| 2. | 2. Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | возрастающая | % | 0 | Реестр муниципального имущества | 1 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» | Условных единиц (штук) |  | 1,0 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 |  |  |  | Муниципальные контракты |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  | 01.10.2026 22.12.2026 |  | Акты приема-передачи ПСД |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  | 30.12.2026 |  | Платежные поручения |  |
| 2. | 2.Задача «Обеспечено проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» | Условных единиц (%) |  | 1 |  |  |  | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 |  |  |  |  |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Получено положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 1 960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» (всего), в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 17.07.2026 № 38) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

ЗА 6 месяцев 2026 года

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее количество пешеходных переходов на территории города Батайска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастающий | штук | 514 | Статистические данные | 514 | информационная система отсутствует |  |
| 1.2 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по устройству светофорных объектов | возрастающий | штук | 0 | Акты приема-передачи документации | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 1.3 | Количество установленных светофоров на пешеходных переходах на территории города Батайска | возрастающий | штук | 451 | Статистические данные | 580 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Обеспечено проведение работ по обустройству пешеходных переходах в соответствии с законодательными нормами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» | человек |  | 1,0 | - | - | 2025-2030 | Здоровцева С.Ю. начальник УЖКХ |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2026 |  |  |  | План-график |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты |  |  |  | 1.04.2026 1.07.2026 1.10.2026 | 22.02.2026, 25.05.2026 |  |  | Муниципальный контракт 02-04 от 22.02.2026, 05-07 от 25.05.2026 |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 22.12.2026 | 06.05.2026 |  |  | Акт выполненных работ 1 от 06.05.2026, |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2026 1.10.2026 30.12.2026 | 12.05.2026 |  |  | Платежное поручение 819222 от 12.05.2026 |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» (всего), в том числе: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Бюджетные источники: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Повышена безопасность участников дорожного движения» (всего), в том числе: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Бюджетные источники: | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 1 006,7 | 1 912,5 | 1 912,5 | 758,1 | 758,1 | 39,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

____________________________

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие транспортной системы»

по итогам 6 месяцев 2026 года

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 382.

В 2026 году на реализацию программы предусмотрено, сводной бюджетной росписью – 333 516,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 96 830,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 91 729,3 тыс. рублей или 27,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»;

- Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

- Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»;

- Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска».

  - Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по ремонту трех автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Ворошилова (на участке от ул. Садовая до ул. Северный массив) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Калинина (на участке от ул. Южная до ул. М. Горького) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Коваливского (на участке от пер. Стадионный до ул. Луначарского) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Матросова (на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Мира (на участке от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги пер. Городской (на участке от ул. Московская до ул. Энгельса) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги пер. Парковый (на участке от ул. Кирова до ул. Ушинского) в городе Батайске);

- Ремонт автомобильной дороги пер. Стадионный (на участке от ул. Энгельса до ул. Урицкого) в городе Батайске;

-             - Ремонт автомобильной дороги ул. Московская (на участке от ул. Рыбная до ул. Куйбышева) в городе Батайске;

- Ремонт автомобильной дороги ул. Революционная (на участке от ул. Белорусская до ул. Грузинская) в городе Батайске.

-  По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 6 контрольных точек. Достижение оставшихся 6 контрольных точек запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 310 625,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 71 952,5 тыс. рублей или 23,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Обеспечение проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;

- Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _5_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __1_ контрольной точки запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 1 960,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Выполнение проектных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров;

- Обеспечение проведения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.

По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __4_ контрольной точки запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска» предусмотрено сводной бюджетной росписью – 1 912,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2026 года составило 758,1 тыс. рублей или 39,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Обеспечение проведения работ по обустройству пешеходных переходов в соответствии с законодательными нормами (устройство светофорных объектов, пешеходных ограждений, светильников на пешеходных переходах)

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты _4_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – 4_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.